40

ЧАСТЬ VII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ в рамках  реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» по теме: «Разработка каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также создание, наполнение и внедрение информационной системы ведения каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. 
Полное наименование лота: выполнение работ по теме: «Разработка каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также создание, наполнение и внедрение информационной системы ведения каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. 
Государственный заказчик: Министерство экономического развития Российской Федерации..

1.3. 
Исполнитель работ: определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. 
Перечень документов, на основании которых выполняются работы:

1.4.1. 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
1.4.2. 
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие
и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №  316;

1.4.3. 
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 313;

1.5. 
Сроки выполнения работ:

1.5.1. 
Этап I: с даты заключения государственного контракта не более 15 (Пятнадцати) календарных дней;

1.5.2. 
Этап II: с даты заключения государственного контракта не более 30 (Тридцати) календарных дней;

1.5.3.  
Этап III: с даты заключения государственного контракта по 15 ноября 2014 г.;

1.5.4. 
Этап IV: с даты заключения государственного контракта по 10 декабря 2014 г.
1.6. 
Начальная (максимальная) цена государственного контракта в 2014 г.: 8 800 000 (Восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС, в том числе: 

- по этапу I – 18 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, включая НДС;

- по этапу II – 11 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, включая НДС;

- по этапу III – 62 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, включая НДС;

- по этапу IV – 9 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, включая НДС.

1.7. На выполненные Работы устанавливается гарантийный срок 12 месяцев с даты утверждения Государственным заказчиком  Акта приемки выполненных Работ за четвертый этап.

В случае выявления в течение этого срока недостатков в программах для ЭВМ или иных разработках, составляющих результаты работ, Исполнитель должен по требованию Государственного заказчика незамедлительно устранить такие недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
1.8. 
Источник финансирования: Федеральный бюджет.

1.9. 
Работа финансируется в рамках программного мероприятия 4.3. «Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий» подпрограммы «Информационное государство» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)».

2. СОКРАЩЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯ

	Термин
	Определение

	БД
	База данных

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	Государственный контракт
	Государственный контракт на по теме: «Разработка каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также создание, наполнение и внедрение информационной системы ведения каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	ЕИС
	Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

	ЕСИА
	Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме

	Заказчик
	Минэкономразвития России

	Закон № 44-ФЗ
	Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 

	Исполнитель
	Организация, определяемая на конкурсной основе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

	Каталог ТРУ
	Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд разработанный в рамках Государственного контракта

	Концепция Каталога ТРУ
	Разработка концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ

	КС
	Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

	Методические рекомендации
	Методические рекомендации по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления, а также технические требования к публикации открытых данных (предоставляются Заказчиком по запросу)

	ООС
	Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru

	Работы по контракту
	Работы по разработке каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а также созданию, наполнению 
и внедрению информационной системы ведения каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

	Оператор Каталога ТРУ
	Исполнитель по ведению и наполнению информационной системы по ведению Каталога ТРУ

	ТЗ
	Техническое задание на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ

	ЭП
	Электронная подпись


3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. 
Правовые основы выполнения работ

3.1.1. 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
.

3.1.2. 
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 
№  316.

3.1.3. 
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 313.

3.2. 
Связь целей и задач работ с Государственной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»

3.2.1. 
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» включает подпрограмму «Информационное государство», которая предполагает выполнение мероприятия «Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий». Данное мероприятие реализуется, в том числе путем осуществления мер по обеспечению функционирования и развития информационных систем в сфере государственных закупок.

3.3. 
Обоснование актуальности работ

3.3.1. 
Целями Закона № 44-ФЗ являются повышение эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

3.3.2.
В соответствии со статьей 23 Закона № 44-ФЗ в единой информационной системе в сфере закупок предусмотрено ведение каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и с 1 января 2017 г. наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг.

3.3.3.
В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона формирование 
и ведение каталога товаров, работ, услуг обеспечиваются федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

3.3.4.
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 728 «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Министерство экономического развития Российской Федерации определено федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.3.5. 
Использование Каталога ТРУ позволит обеспечить, в том числе контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.

3.3.6. 
Деятельность заказчиков будет осуществляться с использованием Каталога ТРУ.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

4.1. 
Цель выполнения работ – повышение объективности обоснования начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также повышение результативности осуществления закупок.

4.2. 
Задачи, которые должны быть выполнены в соответствии с поставленной целью:

4.2.1. 
 разработка концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы 
по ведению Каталога ТРУ;

4.2.2. 
разработка технического задания на создание Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

4.2.3. 
создание Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

4.2.4. 
внедрение информационной системы по ведению Каталога ТРУ и наполнение Каталога ТРУ.

5. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К НИМ

5.1. 
Предусматриваются следующие этапы выполнения работ:

5.1.1. 
Этап I «Разработка концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ»;

5.1.2. 
Этап II «Разработка технического задания на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ».

5.1.3. 
Этап III «Создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ»;

5.1.4. 
Этап IV «Внедрение информационной системы по ведению Каталога ТРУ 
и наполнение Каталога ТРУ».
5.2.
Этап I «Разработка концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ»

5.2.1. 
Концепция создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ должна разрабатываться на основе исследования предметной области (сферы информационного обеспечения закупок) и должна отвечать на вопросы, в том числе:

5.2.1.1. 
текущее состояние и существующие проблемы информационного обеспечения процесса описания и указания объектов закупок на ООС;

5.2.1.2. 
требуемое состояние информационного обеспечения процесса формирования Каталога ТРУ, в том числе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, о техническом регулировании, государственными стандартами, рекомендациями по каталогизации, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации 
и метрологии от 29 августа 2001 г. № 362-ст, актами международного права;

5.2.1.3. 
требования к информационной системе по ведению Каталога ТРУ, к реализуемым в ней процессам, а также к информационному взаимодействию с ЕИС, ООС 
(до ввода в эксплуатацию ЕИС согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2013 № 913) и региональными и муниципальными информационными системами в сфере закупок;

5.2.1.4. 
требования к информационной системе по ведению Каталога ТРУ в части обеспечения санкционированного доступа пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и должностных лиц органов власти к содержащейся в Системе информации. Информационная система по ведению Каталога ТРУ должна обеспечивать использование механизмов авторизации через ЕСИА;

5.2.1.5. 
оценка возможности использования внешних ресурсов с предоставлением результатов по каждому виду указанных ресурсов, в том числе из числа базовых информационных ресурсов, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации «О базовых государственных информационных ресурсах» от 14 сентября 2012 г. № 928 и обеспечению использования ресурсов, представленных в информационной системе «Единая система нормативной справочной информации»;

5.2.1.6. 
оценка масштабов информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.2.1.7. 
оценка сильных и слабых сторон предлагаемого подхода к созданию информационной системы по ведению Каталога ТРУ, возможностей и угроз, возникающих при создании такой системы;

5.2.1.8. 
риски, которые необходимо учитывать при создании информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.2.1.9. 
план создания информационной системы по ведению Каталога ТРУ, а также требования к процессам управления разработкой и эксплуатацией такой системы.

5.2.1.10. 
оценка возможности включения информации планируемой к хранению в Каталоге ТРУ в реестр базовых государственных информационных ресурсов.

5.2.2. 
Исполнитель осуществляет исследование предметной области (сферы обеспечения процесса каталогизации товаров, работ, услуг), в том числе на основе анализа следующих компонентов:
5.2.2.1. 
практики описания объектов закупок государственных и муниципальных заказчиков посредством изучения всех действующих нормативных правовых актов, касающихся информационного обеспечения сферы государственных и муниципальных закупок в целях выявления и обобщения положительного опыта, а также имеющихся проблем, которые необходимо учесть при создании Каталога ТРУ;

5.2.2.2. 
положений Закона № 44-ФЗ в целях выявления, систематизации и описания всех предусмотренных Законом № 44-ФЗ процедур, которые осуществляются с использованием Каталога ТРУ;

5.2.2.3. 
нормативных правовых актов в сфере закупок (в том числе актов международного права), нормативных правовых актов, регламентирующих создание и функционирование информационных систем, а также стандартов, иных правовых актов, в том числе касающихся защиты информации от несанкционированного доступа, которым должна соответствовать информационная система по ведению Каталога ТРУ в целях установления полного перечня обязательных требований к такой системе, выявления условий и ограничений, касающихся разработки информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.2.2.4. 
законодательных требований, предъявляемых к ЕИС, ООС, региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок в целях формирования перечня всех информационных систем, с которыми должна взаимодействовать информационная система по ведению Каталога ТРУ, а также определение оптимального варианта такого взаимодействия;

5.2.2.5. 
не менее пяти российских (в том числе в г. Москве) и семи зарубежных практик создания каталогов товаров, работу, услуг, используемых в сфере государственных и муниципальных закупок, в том числе используемых в Европейском союзе, США, Южной Кореи, а также не менее трех российских и трех международных практик технической реализации информационных систем каталогизации товаров, работ, услуг в сфере закупок;

5.2.2.6. 
существующих и планируемых к внедрению компонентов инфраструктуры электронного правительства в целях определения возможности их использования 
в информационной системе по ведению Каталога ТРУ в качестве готового инфраструктурного решения;

5.2.2.7. 
практик взаимодействия информационных систем в рамках единой системы межведомственного электронного взаимодействия (приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 190) и планируемого к внедрению с 1 июля 2014 года Единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия;

5.2.2.8. 
планируемых законодательных требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам для обеспечения государственных и муниципальных нужд (изучению 
с указанной целью также подлежат все проекты нормативных правовых актов, касающиеся сферы закупок, которые будут размещены не менее чем за тридцать календарных дней до окончания срока исполнения этапа I на сайте www. regulation.gov.ru).

5.2.3.
 
В ходе исследования предметной области (сферы обеспечения процесса каталогизации товаров, работ, услуг) формируются в табличной форме полные перечни всех рассмотренных нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, стандартов, технических регламентов, процедур, практик, информационных систем (включая ЕИС и ООС)
с указанием их наименования (реквизитов нормативных правовых актов, стандартов, регламентов) и результатов проведенного анализа с указанием:

5.2.3.1. 
по каждому акту, проекту акта, стандарту, регламенту - положений, которые должны быть учтены при создании Каталога ТРУ;

5.2.3.2. 
по каждой процедуре - сроков реализации, содержания данных процедур, а также результатов их осуществления, получаемых с использованием Каталога ТРУ;

5.2.3.3. 
по каждой изученной практике - перечня лучших подходов, технических решений, которые могут быть использованы при создании информационной системы по ведению Каталога ТРУ, а также недостатков, которые необходимо учитывать при создании информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.2.3.4. 
по каждой информационной системе, включая ЕИС и ООС - описание информационной системы (с указанием наименования, предназначения, ведомственной принадлежности, содержания хранимой и обрабатываемой информации), а также исчерпывающего перечня информации, передаваемой (в том числе в режиме онлайн) из данной системы в информационную систему по ведению Каталога ТРУ, исчерпывающего перечня информации, которая подлежит передаче в режиме онлайн из информационной системы 
по ведению Каталога ТРУ в данную систему с обоснованием указанных перечней, определением формата передачи данных, оценкой объемов передаваемой информации (при этом все информационные системы, с которыми взаимодействует информационная система по ведению Каталога ТРУ, должны быть разделены на две категории: 

5.2.3.4.1. 
информационные системы, включая ЕИС и ООС, взаимодействие с которыми должно осуществляться посредством поддержки существующих у них интерфейсов;

5.2.3.4.2. 
информационные системы, в отношении которых будут установлены единые требования в соответствии с частью 8 статьи 4 Закона № 44-ФЗ в том числе требования к интерфейсам, обеспечивающим их взаимодействие с Каталогом ТРУ.

5.2.4. 
Исследование предметной области (сферы обеспечения процесса каталогизации товаров, работ, услуг) оформляется в виде отчетного документа, в котором проведенный 
анализ и его результаты представляются в виде отдельного раздела по каждому компоненту (пункт 5.2.2. ТЗ).

5.2.5. 
Исполнитель обязан обеспечить полноту и достаточность исследования предметной области в целях формирования исчерпывающего перечня требований к Каталогу ТРУ, в том числе формализованного перечня хранимой и обрабатываемой информации и источников исходных данных по ней по каждому виду такой информации.

5.2.6. 
На основе проведенного исследования предметной области (сферы обеспечения процесса каталогизации товаров, работ, услуг) Исполнитель осуществляет разработку концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ, включающих
в себя, в том числе следующие компоненты:

5.2.6.1. 
глоссарий (перечень терминов и определений);

5.2.6.2. 
перечень требований к Каталогу ТРУ и информационной системе по ведению Каталога ТРУ;

5.2.6.3. 
описание условий создания Каталога ТРУ, информационной системы по ведению Каталога ТРУ и ограничений, которые необходимо учитывать при их создании с описанием каждого условия и ограничения и обоснования его установления;

5.2.6.4. 
процессная модель реализации функций информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.2.6.5. 
информационная модель реализации функций информационной системы
по ведению Каталога ТРУ;

5.2.6.6. 
оценку масштаба информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.2.6.7. 
оценку предлагаемого подхода к созданию Каталога ТРУ, информационной системы по ведению Каталога ТРУ, в том числе их сильных сторон и слабых сторон, возможностей и угроз (включая способы минимизации рисков);

5.2.6.8. 
оценку ресурсов, необходимых для создания и обеспечение функционирования информационной системы по ведению Каталога ТРУ, в том числе с учетом имеющихся у Заказчика аппаратных средств и возможностей центра хранения и обработки данных, на базе которых планируется осуществлять опытную эксплуатацию системы;

5.2.6.9. 
план создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ, в том числе включающий требования к порядку управления разработкой и эксплуатацией данной информационной системы.

5.2.7. 
При разработке концепции Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ должно быть обеспечено методологическое и технологическое единство 
их компонентов.

5.2.8. 
Концепция Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ оформляется в виде отчетного документа, в котором каждый из ее компонент, описывается 
в отдельном разделе.

5.2.9. 
Описание каждого компонента концепции Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ в отчетном документе должно сопровождаться графическими иллюстрационными материалами, которые оформляются в виде приложений к отчетному документу.

5.2.10. 
Глоссарий предназначен для описания терминов, используемых в концепции Каталога ТРУ и информационной системе по ведению Каталога ТРУ. Глоссарий должен основываться на терминах и определениях, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, используемых в действующих нормативных правовых актах. Использование иных терминов и определений должно быть обосновано Исполнителем в отчетном документе. Глоссарий должен, в том числе включать:

5.2.10.1. 
перечень используемых терминов;

5.2.10.2. 
определения терминов (с указанием нормативного правового акта, стандарта, технического регламента, ГОСТа, иного источника, которым данное определение введено);

5.2.10.3. 
сокращенные названия терминов;

5.2.10.4. 
комментарии к терминам и способам их применения;

5.2.10.5. 
ссылки на разделы концепции Каталог ТРУ и информационной системы 
по ведению Каталога ТРУ, в которых применяется термин;

5.2.10.6. 
примеры применения.

5.2.11. 
Перечень требований к Каталогу ТРУ и информационной системе по ведению Каталога ТРУ предназначен для систематизации требований к Каталогу ТРУ и информационной системе по ведению Каталога ТРУ, содержащихся в Законе № 44-ФЗ, иных нормативных правовых актах, стандартах, иных правовых актах, а также установленных на основе анализа практик и иных информационных систем в соответствии с разделом 5.2.2. Перечень требований представляется в виде таблицы с указанием для каждого требования:

5.2.11.1.
 
порядкового номера;

5.2.11.2.
 
обоснования его установления, в том числе ссылки на источник (нормативный правовой акт, проект нормативного правового акта, стандарта);

5.2.11.3.
 
разъяснения содержания требования.

5.2.12. 
Требования к описанию условий создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ и ограничений, которые необходимо учитывать при их создании: Исполнителем представляется перечень условий и ограничений, которые необходимо учитывать при создании Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ,
в том числе, которые задают границы для методологических, технических, технологических 
и организационных решений в рамках создания Каталога ТРУ и информационной системы 
по ведению Каталога ТРУ. По каждому условию и ограничению указываются его содержание 
и обоснование установления, а также характер влияния на создание Каталога ТРУ.

5.2.13. 
Процессная модель предназначена для определения структуры информационной системы по ведению Каталога ТРУ и порядка функционирования ее структурных элементов. Процессная модель разрабатывается на основе перечня требований к информационной системе по ведению Каталога ТРУ и включает, в том числе:

5.2.13.1. 
карту процессов (в табличном виде);

5.2.13.2. 
описание процессов, представленных в модели;

5.2.13.3. 
графические схемы процессов (в виде блок-схемы, иллюстрирующей общий порядок функционирования информационной системы по ведению Каталога ТРУ, а также 
блок-схем, иллюстрирующих процессы, реализуемые в каждой подсистеме информационной системы по ведению Каталога ТРУ);

5.2.13.4. 
полный перечень ролей пользователей информационной системы по ведению Каталога ТРУ с описанием функций, выполняемых ими в Каталоге ТРУ по каждой роли.

5.2.14. 
Карта процессов должна иметь несколько уровней декомпозиции (разделения 
на составные элементы, уровни) функционирования информационной системы по ведению Каталога ТРУ. Структура карты процессов должна обеспечивать декомпозицию процессов функционирования информационной системы по ведению Каталога ТРУ до уровня рабочего места пользователя Каталога ТРУ каждого из участников КС (в соответствии с разработанным полным перечнем ролей пользователей информационной системы по ведению Каталога ТРУ). Анализ процессов, представленных в процессной модели, должен включать в том числе код каждого процесса (определяется Исполнителем самостоятельно), назначение процесса, декомпозицию процесса (разделение на составные элементы), текстовое описание процесса.

5.2.15. 
Процессная модель должна содержать описание всех основных процессов, в количестве не менее 12 основных процессов, описанных в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, в том числе (но не ограничиваясь):

5.2.15.1. 
процесс передачи информации из ЕИС или ООС в информационную систему по ведению Каталога ТРУ о вновь сформированных описаниях товаров, работ, услуг созданных в ходе закупочной деятельности органов власти для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

5.2.15.2. 
процесс организации Оператором Каталога ТРУ запроса поставщикам товаров, работ, услуг для получения информации с целью включения такой информации в Каталог ТРУ;

5.2.15.3. 
процесс приема и обработки Оператором Каталога ТРУ полученной из ЕИС или ООС информации с целью принятия решения о включении такой информации в Каталог ТРУ;

5.2.15.4 
процесс приема и обработки Оператором Каталога ТРУ полученной от поставщиков товаров, работ, услуг информации с целью принятия решения о включении такой информации в Каталог ТРУ;

5.2.15.5. 
процесс формирование карточки Каталога ТРУ Оператором Каталога ТРУ;

5.2.15.6. 
процесс взаимодействия информационной системы по ведению Каталога ТРУ с внешними системами размещения заказа в части предоставления имеющейся в Каталоге ТРУ информации о товарах, работах, услугах;

5.2.15.7 
процесс взаимодействия информационной системы по ведению Каталога ТРУ с ЕИС или ООС в части предоставления имеющейся в Каталоге ТРУ информации о товарах, работах, услугах;

5.2.15.8 
процесс оценки и последующей публикации информации содержащейся в Каталоге ТРУ подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и в полном соответствии с требованиями Методических рекомендаций.
5.2.16. 
Информационная модель разрабатывается на основе процессной модели и должна включать, в том числе:

5.2.16.1. 
перечень структурных элементов (подсистем) информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.2.16.2. 
схему информационного взаимодействия структурных элементов (подсистем) информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.2.16.3. 
схему информационного взаимодействия информационной системы по ведению Каталога ТРУ с ЕИС, ООС, региональными и муниципальными информационными системами в сфере закупок, единой системой идентификации и аутентификации с анализом информационных систем, с которыми будет взаимодействовать информационная система по ведению Каталога ТРУ. Указанный анализ должен включать (по каждой информационной системе):

5.2.16.4. 
описание принципов взаимодействия информационной системы по ведению Каталога ТРУ с ЕИС, ООС, региональными и муниципальными информационными системами в сфере закупок;

5.2.16.5. 
перечень и объем информации, которая будет передаваться в информационную систему по ведению Каталога ТРУ из взаимодействующих с ней информационных систем, оценку возможной скорости и режим такой передачи информации (в режиме реального времени или в режиме периодического обмена информации в заданные сроки) с приведением обоснования режима передачи информации;

5.2.16.6. 
перечень и объем информации, которая будет предоставляться из информационной системы по ведению Каталога ТРУ во взаимодействующие с ней информационные системы, оценку возможной скорости и режим такой передачи информации 
(в режиме реального времени или в режиме периодического обмена информации в заданные сроки) с приведением обоснования режима передачи информации;

5.2.16.7. 
перечень информационных процессов, реализуемых в информационной системе по ведению Каталога ТРУ, с отображением в виде блок-схемы содержания каждого информационного процесса, а также его текстового описания;

5.2.16.8. 
перечень всех ключевых объектов и субъектов (в том числе товаров, работ и услуг, хранящихся в Каталоге ТРУ, связанных с ними справочников и т.д.), представленных в информационных процессах, реализуемых в информационной системе по ведению Каталога ТРУ, включая описание всех атрибутов таких объектов и субъектов с указанием наименования, формата и ограничений, принятых для атрибута;
5.2.16.9. 
оценку ожидаемых штатных и максимальных нагрузок при эксплуатации информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.2.16.10. 
оценку требуемого быстродействия (скорости) работы информационной системы по ведению Каталога ТРУ, в том числе при максимальных нагрузках;

5.2.16.11.
перечень и описание угроз информационной безопасности информационной системы по ведению Каталога ТРУ, оценка рисков информационной безопасности информационной системы по ведению Каталога ТРУ и их возможных последствий, в том числе угроз безопасности персональных данных, размещаемых в информационной системе по ведению Каталога ТРУ.

5.2.17. 
Оценка масштаба информационной системы по ведению Каталога ТРУ должна включать:

5.2.17.1. оценку количества пользователей информационной системы по ведению Каталога ТРУ, включая заказчиков с обоснованием произведенных расчетов;

5.2.17.2.
оценку объема хранимой и передаваемой информации в информационной системе по ведению Каталога ТРУ с учетом установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации сроков хранения информации и документов.

5.2.18.
В виде отдельной таблицы Исполнитель обязан выполнить анализ рисков создания информационной системы по ведению Каталога ТРУ, включающий:

5.2.18.1.
исчерпывающий перечень рисков, которые могут влиять на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.2.18.2.
причины возникновения указанных рисков;

5.2.18.3.
описание их влияния на создание информационной системы;

5.2.18.4.
способы минимизации указанных рисков.

5.2.19.
План создания информационной системы по ведению Каталога ТРУ должен содержать, в том числе:

5.2.19.1.
этапы создания, сроки их реализации;

5.2.19.2.
распределение ресурсов по каждому этапу создания;

5.2.19.3.
перечень мероприятий (работ), выполняемых в рамках каждого этапа, сроки 
их реализации и необходимые ресурсы;

5.2.19.4.
предложения по порядку ввода в эксплуатацию информационной системы по ведению Каталога ТРУ, в том числе переноса информации, размещенной и хранящейся на ООС, 
в региональных и муниципальных информационных системах в сфере закупок и других информационных системах при необходимости;

5.2.19.5. 
требования к порядку управления разработкой, формированием, наполнением 
и эксплуатацией информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

5.2.20. 
В рамках работ I этапа Исполнитель должен дать оценку информации, планируемой к хранению в Каталоге ТРУ и разработать обоснование для Заказчика о необходимости включения этой информации в реестр базовых государственных информационных ресурсов в соответствии с постановлением Правительства «О базовых государственных информационных ресурсах» от 14 сентября 2012 г. № 928, если такая необходимость будет подтверждена. Результаты обоснования должны быть отражены в концепции создания Каталога ТРУ отдельным разделом.

5.2.21. 
Работы этапа I выполняются Исполнителем во взаимодействии с Департаментом развития контрактной системы Минэкономразвития России. Оперативное взаимодействие Департамента развития контрактной системы и Исполнителя осуществляется:

5.2.22. 
по телефону в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (время ожидания ответа Исполнителя при исходящем звонке Заказчика не должно превышать 3-х минут);

5.2.23. 
посредством электронной почты в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (время ожидания ответа Исполнителя на письмо Заказчика, переданное по электронной почте не должно превышать 
1 час);

5.2.24. 
путем проведения рабочих совещаний по требованию Заказчика либо по просьбе Исполнителя, переданных посредством электронной почты. Периодичность совещаний по просьбе Исполнителя не должна быть более одного раза в неделю, по требованию Заказчика не более двух раз в неделю. Совещания проводятся на территории Заказчика либо по требованию Заказчика 
на территории Исполнителя. За подготовку материалов совещания, а также за оформление 
их протоколов отвечает Исполнитель.

5.2.25. 
Заказчик вправе потребовать представить обоснование по конкретным результатам, полученным в ходе исследования Исполнителем предметной области, и разработки концепции Каталога ТРУ. В случае если такие обоснования будут затребованы, они должны быть разработаны в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой направления Заказчиком такого запроса, и включены в отчет о выполнении работы (в отдельном разделе).

5.2.26. 
Заказчик вправе контролировать полноту и актуальность представляемых обоснований, в том числе с привлечением третьих лиц.

5.2.27. 
Заказчик вправе отклонить предложения Исполнителя, касающиеся концепции Каталога ТРУ, в случае их недостаточной обоснованности. Исполнитель должен подготовить новые обоснованные предложения взамен отклоняемых.

5.2.28.
Исполнитель представляет Заказчику результаты проработки замечаний 
и предложений федеральных органов исполнительной власти, полученных в рамках проведения 
не менее двух рабочих совещаний у Заказчика с участием данных органов власти.

5.2.29. 
Исполнитель обеспечивает оперативный учет замечаний и рекомендаций Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России, содержащихся 
в протоколах совещаний и в письмах Заказчика, подписанных директором Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России (или его заместителем) или лицом, исполняющим его обязанности.

5.3.
Этап II «Разработка технического задания на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ»

5.3.1. 
ТЗ на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ является основным документом, определяющим требования и порядок такой информационной системы, 
в соответствии с которым проводится разработка данной системы и ее приемка при вводе 
в промышленную эксплуатацию.
5.3.2. 
ТЗ разрабатывается на информационную систему по ведению Каталога ТРУ 
и на каждый ее структурный элемент (подсистему). ТЗ должно предусматривать:

5.3.2.1. 
детальное описание всех требований к информационной системе по ведению Каталога ТРУ, следующих из концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ, разработанной на этапе I работ;

5.3.2.2. 
детальное описание выбранной структуры информационной системы по ведению Каталога ТРУ с описанием каждого структурного элемента (подсистемы) и исполняемых функций.
5.3.2.3. 
детальное описание выбранной структуры Каталога ТРУ, с описанием разделов 
и подразделов и иных его структурных элементов с указанием используемых информационных ресурсов, удовлетворяющей разработанной на этапе I работ концепции Каталога ТРУ 
и информационной системы по ведению Каталогу ТРУ;
5.3.2.4. 
детальное описание всех требований по реализации функций информационной системы по ведению Каталога ТРУ, обеспечивающих автоматизацию всех процессов, согласно разработанным на этапе I процессной и информационной моделям;

5.3.2.5. 
детальные требования ко всем функциям информационной системы по ведению Каталога ТРУ (с описанием функций и требований по их реализации отдельным разделом);

5.3.2.6. 
полное (детальное) описание требований к пользовательским интерфейсам включая разработку содержания всех экранных форм и определение составов данных, подлежащих отображению и вводу пользователями в каждую форму.

5.3.3. 
В ходе работ по этапу II Исполнителем разрабатывается ТЗ на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ соответствии с ГОСТ 34.602-89.

5.3.4. 
Исполнитель при разработке ТЗ должен определить и представить иерархический состав функциональных элементов структуры Каталога ТРУ, информационной системы 
по ведению Каталога ТРУ и их характеристики. Состав функциональных элементов структуры информационной системы по ведению Каталога ТРУ должен обеспечивать реализацию следующих целевых направлений по обеспечению функционального предназначения Каталога ТРУ:

5.3.4.1. 
регистрация и идентификация пользователей информационной системы 
по ведению Каталога ТРУ, настройка профиля (роли) доступа пользователей к возможностям такой системы, ведение учетных записей пользователей данной системы;

5.3.4.2. 
формирование и ведение внутрисистемных справочников информационной системы по ведению Каталога ТРУ, в том числе ролей пользователей;

5.3.4.3. 
ведение реестров сформированных объектов закупок, включающих описание функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объектов закупок в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ с учетом возможности применения к объектам закупок типовых контрактов, типовых условий контрактов и иных типовых документов, требований к закупаемым товарам, работам, услугам для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также возможности указания информации 
о стоимости объекта закупки;

5.3.4.4. 
процессную модель формирования объекта закупки позволяющую обеспечить пошаговое создание конкретного объекта закупки (товар, работа, услуга) с указанием требуемых характеристик, свойств, их значений, показателей условий исполнения контракта; 
5.3.4.5. 
формирование, хранение и предоставление отчетности с использованием конструктора отчетов (инструмента для построения пользовательских отчетов) обеспечивающего:

5.3.4.5.1. 
формирование отчета по произвольному набору полей, путем выбора соответствующих полей в общем списке полей;

5.3.4.5.2. 
создание суммирующих полей по указанному набору полей;

5.3.4.5.3. 
возможность сохранения шаблонов для сформированных отчетов;

5.3.4.5.4. 
возможность задания условий, вывода записей только с определенными значениями полей: 

5.3.4.5.4.1. 
для числовых значений «не более, чем», «не менее, чем», «равно» указанному значению;

5.3.4.5.4.2. 
для текстовых значений «не пустое», «содержащее все из указанных слов», «содержащее любое из указанных слов».

5.3.4.6. 
разработку и формирование не менее четырех отчетов на базе конструктора отчетов. В рамках работ по разработке отчетов Исполнитель должен:

5.3.4.6.1. 
разработать формы отчетов;

5.3.4.6.2. 
согласовать разработанные формы с Заказчиком;

5.3.4.6.3. 
настроить формирование отчетов с использованием конструктора отчетов;

5.3.4.6.4. 
обеспечить формирование отчетов с использованием исходных данных;

5.3.4.6.5. 
включить описание согласованных форм отчетов в разрабатываемое на II этапе техническое задание.
5.3.4.7. 
предоставление государственным и муниципальным заказчикам возможности по удаленному использованию информационной системы по ведению Каталога ТРУ, а так же для формирования запроса оператору Каталога ТРУ в целях внесения необходимой информации 
об объекте закупки в Каталог ТРУ;

5.3.4.8. 
предоставления возможности оператору Каталога ТРУ вносить изменения 
в структуру Каталога ТРУ в соответствии с поступившими запросами, в том числе 
от государственных и муниципальных заказчиков;

5.3.4.9. 
формирование и настройку унифицированного механизма информационного обмена и информационного взаимодействия информационной системы по ведению Каталога ТРУ с подсистемами ЕИС, официальным сайтом, региональными и муниципальными информационными системами в сфере закупок, а также со смежными информационными системами, выявленными в ходе исследования предметной области на I этапе и описанными в Концепции создания Каталога ТРУ, для чего Исполнитель должен:

5.3.4.9.1. 

разработать механизм предоставления информации, содержащейся в Каталоге ТРУ, внешним системам посредством специализированного web-сервиса, а также исчерпывающий перечень сведений, подлежащих передаче при таком взаимодействии, и описать указанные механизм и перечень в ТЗ. Сервис должен иметь средства логирования обращений с фиксацией даты/времени обращения, состава запрошенных данных, реквизитов обратившегося, результатов обращения (наличия ошибок при предоставлении данных). Исполнитель должен разработать и предложить полный перечень сведений, подлежащих включению в лог работы сервиса;

5.3.4.9.2. 

разработать сервис предоставления такой информации. Сервис должен иметь средства логирования обращений с фиксацией даты/времени обращения, состава запрошенных данных, реквизитов обратившегося, результатов обращения (наличия ошибок при предоставлении данных). Исполнитель должен разработать и предложить полный перечень сведений, подлежащих включению в лог работы сервиса;

5.3.4.9.3. 

разработать технологическую инструкцию предоставления информации содержащейся в Каталоге ТРУ (включая технологическое описание сервиса предоставления информации внешним системам с описанием порядка его вызова, использования, форматов и составов данных и способов их получения, а также организационных процедур, необходимых для получения доступа к сервису);

5.3.4.9.4. 

разработать механизм получения информации из внешних систем посредством специализированного web-сервиса, позволяющего при обращении к нему направить в систему необходимые данные, а также исчерпывающий перечень сведений, подлежащих передаче при таком взаимодействии, и описать указанные механизм и перечень в ТЗ. Сервис должен обеспечивать приемку данных в описанных форматах 
и их временное обособленное размещение и хранение до принятия решения об их включении 
в состав сведений Каталога ТРУ или отказа от такого включения. Сервис должен иметь средства логирования обращений с фиксацией даты/времени обращения, состава запрошенных данных, реквизитов обратившегося, результатов обращения (наличия ошибок при предоставлении данных). Исполнитель должен разработать и предложить полный перечень сведений, подлежащих включению в лог работы сервиса:

5.3.4.9.5. 
разработать технологическую инструкцию приема информации для размещения в Каталоге ТРУ (включая технологическое описание сервиса приемки информации с описанием порядка его вызова, использования, форматов и состава обрабатываемых данных, способов их размещения, а также организационных процедур, необходимых для получения доступа к сервису);

5.3.4.9.6. 
разработать сервис получения такой информации, который должен иметь средства логирования обращений с фиксацией даты/времени обращения, состава (краткой характеристики) направленных данных, реквизитов обратившегося, результатов обращения (наличия ошибок при размещении данных). Исполнитель должен разработать и предложить полный перечень сведений, подлежащих включению в лог работы сервиса;

5.3.4.9.7. 
разработать регламент взаимодействия с внешними системами.

5.3.4.10. 

предоставление оператору Каталога ТРУ механизма, позволяющего размещать в Каталоге ТРУ загруженную из внешних систем информацию посредством сервиса приемки данных, с выполнением нижеприведенных требований:

5.3.4.10.1. 
информация, поступающая из внешних систем посредством сервиса приемки данных, должна размещаться для временного хранения и обработки отдельно от информации, содержащейся в Каталоге ТРУ;

5.3.4.10.2. 
Оператор Каталога ТРУ, в обязанности которого входит проверка поступившей информации, должен располагать механизмами, средствами и интерфейсами, обеспечивающими:

5.3.4.10.2.1. просмотр лога направления сведений и атрибутов лога для каждого обращения, при этом должна быть предусмотрена фильтрация лога обращений, как минимум по дате/времени обращений и факту успешной/неуспешной загрузки данных, текущему статусу обращений вида: «Не рассматривалось», «Рассмотрено, принято», «Рассмотрено, принято с правками», «Рассмотрено, не принято», «На рассмотрении»;

5.3.4.10.2.2. просмотр данных из выбранного обращения, в рамках интерфейса просмотра данных, который должен быть разработан Исполнителем и должен позволять просматривать и оценивать модерируемые данные;

5.3.4.10.2.3. формирование промодерированной версии данных в виде версии данных, на основе загруженных, с правками, внесенными оператором по всем значениям и каждому виду данных;

5.3.4.10.2.4. включение промодерированной версии данных в основной состав сведений Каталога ТРУ по команде оператора после завершения модерации;

5.3.4.10.2.5. исключение или отмену включения промодерированной версии данных в основной состав сведений Каталога ТРУ по команде оператора для чего Исполнитель должен разработать механизм изъятия из каталога сведений, внесенных на основе промодерированных данных с точки зрения ссылочной целостности и возможных коллизий при проведении этой операции с целью обеспечения корректной работы данного механизма;

5.3.4.10.2.2. функции Оператора каталога ТРУ - модератора принимаемой информации должны быть обособлены в рамках отдельной роли.

5.3.4.10.3. 
включаемая в Каталог ТРУ информация, поступившая из внешних источников должна иметь следующие признаки:

5.3.4.10.3.1. 
источник поступления информации, идентификатор обращения, позволяющий найти обращение в сервис приемки данных, на основании которого внесены данные;

5.3.4.10.3.2. 
дата/время поступления информации;

5.3.4.10.3.3. 
реквизиты оператора принявшего решение о включении информации поступившей из внешних источников в Каталог ТРУ;

5.3.4.10.3.4. 
дата/время включения информации в Каталог ТРУ;

5.3.4.10.3.5. 
количество изменений, внесенных оператором.

5.3.4.11. 
формирование и ведение сайта Каталога ТРУ в сети «Интернет» в составе следующих разделов:

5.3.4.11.1. 
общедоступный раздел («гостевая зона») – данный раздел предназначен для авторизации пользователей Каталога ТРУ и предоставления информации об объектах закупки;

5.3.4.11.2. 
рабочий раздел («закрытая зона») – раздел к которому могут обращаться только пользователи сети «Интернет», зарегистрированные в Каталоге ТРУ;

5.3.4.11.3. 
административный раздел («административная зона») – раздел к которому могут обратиться только пользователи сети «Интернет», зарегистрированные в Каталоге ТРУ как ее администраторы.

5.3.5. 
Для описания и представления иерархического состава функциональных элементов структуры информационной системы по ведению Каталога ТРУ и ее характеристики Исполнитель должен, в том числе использовать следующий набор типовых структурных элементов:

5.3.5.1. 
Информационная система - обозначение всей системы в целом, реализуемой в заданных границах;

5.3.5.2. 
Подсистема информационной системы или отдельный программный модуль - обозначение части (области) структуры такой системы;

5.3.5.3. 
Программный модуль подсистемы или группа отдельных функций информационной системы - обозначение структурного объекта как части информационной системы, обеспечивающего реализацию отдельной процедуры (комплекса задач) для достижения заданной цели по получению, хранению, обработке или предоставлению данных;

5.3.5.4. 
Группа функций программного модуля - обозначение структурного элемента объекта информационной системы, обеспечивающего реализацию конкретной задачи заданной процедуры (комплекса задач);

5.3.5.5. 
Функция в составе группы функций программного модуля - обозначение минимального структурного элемента информационной системы, обеспечивающего реализацию конкретного условия (части задачи или алгоритма, или их этапа) решения заданной задачи;

5.3.5.6. 
Задача в составе функции - обозначение обязательного действия (вариантов действий), выполняемого пользователем информационной системы или информационной системой автоматически для реализации конкретной функции или ее части.

5.3.6. 
При разработке ТЗ Исполнитель должен обеспечить учет требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», предусматривающее обеспечение доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов государственной власти Российской Федерации (подпункт «г» пункта 2). В этих целях Исполнитель должен провести следующие мероприятия.

5.3.6.1. Разработать на основе информационной модели описание наборов открытых данных, представляющее собой совокупность паспортов для всех наборов открытых данных в соответствии с требованиями Методических рекомендаций в части содержания паспорта.

Состав и содержание описываемых наборов открытых данных должны обеспечивать публикацию в форме открытых данных полных сведений обо всех объектах, субъектах и их атрибутах, описанных в информационной модели и представленных в информационной системе по ведению Каталога ТРУ.

5.3.6.2. В срок не позднее 20 календарных дней до даты завершения II этапа работ передать Государственному заказчику описание всех наборов открытых данных для проведения последним публичного обсуждения представленного описания и информационной модели на Портале открытых данных Российской Федерации.

5.3.6.3. По результатам публичного обсуждения на Портале открытых данных Российской Федерации Исполнитель обязан провести доработки описания наборов открытых данных и информационной модели в соответствии с замечаниями и предложениями, направленными Государственным заказчиком. 

Исполнитель должен согласовать описание наборов открытых данных с Государственным заказчиком. Согласование описания наборов открытых данных может быть получено только после устранения всех представленных Государственным заказчиком замечаний и предложений по информационной модели и описанию наборов открытых данных.

5.3.6.4. На основании согласованного описания наборов открытых данных Исполнитель разрабатывает требования ТЗ к созданию информационной системы по ведению Каталога ТРУ, обеспечивающие публикацию средствами указанной информационной системы всех предусмотренных описанием наборов открытых данных в полном соответствии с требованиями Методических рекомендаций.

5.3.7. 
В рамках ТЗ Исполнителем должны быть разработаны требования, в том числе
к системе защиты информации, содержащейся в информационной системе по ведению Каталога ТРУ в соответствии с Требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, утвержденными приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11 февраля 2013 г. 
№ 17 (далее – Требования). Для этого Исполнителем должны быть сформированы требования 
к защите информации, содержащейся в информационной системе по ведению Каталога ТРУ 
с учетом ГОСТ Р 51583 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения» и ГОСТ Р 51624 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования», в том числе:

5.3.7.1. 
классификацию информационной системы по ведению Каталога ТРУ 
по требованиям защиты информации;

5.3.7.2. 
определение угроз безопасности информации, реализация которых может привести к нарушению безопасности информации в информационной системе по ведению Каталога ТРУ, и разработку на их основе модели угроз безопасности информации;

5.3.7.3. 
определение требований к системе защиты информации в информационной системе по ведению Каталога ТРУ.

5.3.8. 
При принятии решения о необходимости защиты информации, содержащейся в информационной системе по ведению Каталога ТРУ, осуществляется:

5.3.8.1. 
анализ целей создания и задач решаемых информационной системой по ведению Каталога ТРУ;

5.3.8.2. 
определение информации, подлежащей обработке в информационной системы 
по ведению Каталога ТРУ;

5.3.8.3. 
анализ нормативных правовых актов, методических документов и национальных стандартов, которым должна соответствовать информационная система по ведению Каталога ТРУ;

5.3.8.4. 
принятие решения о необходимости создания системы защиты информации 
в информационной системе по ведению Каталога ТРУ, а также определение целей и задач защиты информации в такой системе, основных этапов создания системы защиты информации и функций по обеспечению защиты информации, содержащейся в данной системе.

5.3.9. 
Классификация информационной системы по ведению Каталога ТРУ проводится 
с учетом значимости обрабатываемой в ней информации и масштаба. Класс защищенности определяется для информационной системы по ведению Каталога ТРУ в целом и при необходимости для ее отдельных элементов (подсистем). Требование к классу защищенности включается в техническое задание на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ. 

5.3.10. 
Угрозы безопасности информации определяются по результатам оценки возможностей (потенциала, оснащенности и мотивации) внешних и внутренних нарушителей, анализа возможных уязвимостей информационной системы по ведению Каталога ТРУ, возможных способов реализации угроз безопасности информации и последствий от нарушения свойств безопасности информации (конфиденциальности, целостности, доступности). При определении угроз безопасности информации учитываются структурно-функциональные характеристики информационной системы по ведению Каталога ТРУ, включающие структуру и состав такой системы, физические, логические, функциональные и технологические взаимосвязи между сегментами данной системы, с иными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями, режимы обработки информации в информационной системы 
по ведению Каталога ТРУ и в ее отдельных подсистемах, а также иные характеристики такой системы, применяемые информационные технологии и особенности ее функционирования.

5.3.11. 
Модель угроз безопасности информации должна содержать описание информационной системы по ведению Каталога ТРУ и ее структурно-функциональных характеристик, а также описание угроз безопасности информации, включающее описание возможностей нарушителей (модель нарушителя), возможных уязвимостей такой системы, способов реализации угроз безопасности информации и последствий от нарушения свойств безопасности информации. Для определения угроз безопасности информации и разработки модели угроз безопасности информации применяются методические документы, разработанные 
и утвержденные ФСТЭК России в соответствии с подпунктом 4 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085.

5.3.12. 
Требования к системе защиты информации информационной системы по ведению Каталога ТРУ определяются в зависимости от класса защищенности такой системы и угроз безопасности информации, включенных в модель угроз безопасности информации. Требования 
к системе защиты информации информационной системы по ведению Каталога ТРУ включаются 
в ТЗ и должны содержать, в том числе:

5.3.12.1. 

цель и задачи обеспечения защиты информации;

5.3.12.2. 

класс защищенности;

5.3.12.3. 

перечень нормативных правовых актов, методических документов 
и национальных стандартов, которым должен соответствовать;

5.3.12.4. 

перечень объектов защиты;

5.3.12.5. 

требования к мерам и средствам защиты информации, в том числе требования 
к резервному копированию и восстановлению всех информационных ресурсов 
и актуальных версий информационного наполнения Каталога ТРУ;

5.3.12.6. 

требования к защите информации при информационном взаимодействии с иными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями.

5.3.13. 
Данная работа должна выполняться Исполнителем в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами в области защиты информации.

5.3.14. 
Задаваемые в ТЗ требования не должны ограничивать разработчика системы 
в поиске и реализации наиболее эффективных технических, технико-экономических, программных и других решений.

5.3.15. 
При разработке ТЗ Исполнитель должен разработать требования к общесистемному и базовому программному обеспечению, при этом общесистемное и базовое прикладное программное обеспечение, в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 2299-р «Об утверждении плана перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных учреждений на использование свободного программного обеспечения на 2011 - 2015 годы», должно распространяться как свободное программное обеспечение. Приобретение коммерческого общесистемного и базового программного обеспечения за счет средств Заказчика 
не допускается.
5.3.16. 
Разработка требований к средствам интеграционного взаимодействия информационной системы по ведению Каталога ТРУ с другими информационными системами осуществляется Исполнителем в соответствии с принятой нормативной базой, имеющейся для данных систем, в частности нормативно-технической базой, регулирующей порядок межведомственного электронного взаимодействия, использование инфраструктуры электронного правительства.

5.3.17. 
При разработке ТЗ Исполнитель должен обеспечить возможность применения квалифицированной электронной подписи на всех этапах взаимодействия информационной системы по ведению Каталога ТРУ с пользователями, а именно:

5.3.17.1. 
использование сертификатов, которые установлены в хранилище личных сертификатов пользователя;

5.3.17.2. 
использование сертификатов, которые размещены на индивидуальном носителе;

5.3.17.3. 
авторизация в системе с использованием ЭП;

5.3.17.4. 
выполнение действий по направлению запросов, принятию решений, выполнению операций направленных на добавление или редактирование содержания информационных ресурсов системы, в том числе, но не ограничиваясь, принятие решения оператором – модератором о включении данных в Каталог ТРУ на основании загруженных данных;

5.3.17.5. 
использование ЭП для обеспечения легитимного взаимодействия с внешними системами, для этого Исполнитель должен разработать перечень взаимодействий, поддерживающих применение ЭП, включая обращения к сервисам унифицированного механизма информационного обмена. Для этих целей Исполнитель должен провести анализ возможности применения ЭП при взаимодействии с внешними системами, возможности использования СМЭВ для обеспечения такого взаимодействия с отражением результатов данного анализа в ТЗ.

5.3.18. 
Для информационной системы по ведению Каталога ТРУ должны быть обеспечены показатели назначения, не ниже:

5.3.18.1. 
время реакции интерфейса пользователя – не более 5 секунд;

5.3.18.2. 
нагрузка, при которой система должна сохранять работоспособность — до 5000 обращений в секунду;

5.3.18.3. 
максимальное количество одновременно работающих пользователей (без снижения производительности системы) – до 15000 подключений.

5.3.19. 
Работы выполняются Исполнителем во взаимодействии с Департаментом развития контрактной системы Минэкономразвития России. Оперативное взаимодействие Департамента развития контрактной системы и Исполнителя осуществляется:

5.3.19.1. 

по телефону в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (время ожидания ответа Исполнителя при исходящем звонке Заказчика не должно превышать 3-х минут);

5.3.19.2. 

посредством электронной почты в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (время ожидания ответа Исполнителя на письмо Заказчика, переданное по электронной почте не должно превышать 
1 час);

5.3.19.3. 

путем проведения рабочих совещаний по требованию Заказчика либо по просьбе Исполнителя, переданных посредством электронной почты. Периодичность совещаний по просьбе Исполнителя не должна быть более одного раза в неделю, по требованию Заказчика не более двух раз в неделю. Совещания проводятся на территории Заказчика либо по требованию Заказчика 
на территории Исполнителя. За подготовку материалов совещания, а также за оформление 
их протоколов отвечает Исполнитель.

5.3.20. 
Заказчик вправе потребовать представить обоснование по конкретным требованиям, включенным в ТЗ. В случае если такие обоснования будут затребованы, то они должны быть предоставлены в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой направления Заказчиком такого запроса, и включены в отчет о выполнении работы (в отдельном разделе). 

5.3.21. 
Заказчик вправе контролировать качество ТЗ, предлагаемых решений, полноту 
и актуальность представляемых обоснований, в том числе с привлечением третьих лиц.

5.3.22. 
Заказчик вправе отклонить предлагаемые Исполнителем решения в случае 
их недостаточной обоснованности. Исполнитель должен разработать новые обоснованные решения взамен отклоняемых в случае наличия отклоненных решений.

5.3.23. 
Исполнитель обеспечивает оперативный учет замечаний и рекомендаций Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России, содержащихся 
в протоколах совещаний и в письмах Заказчика, подписанных директором Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России.

5.3.24. 
Заказчик по запросу Исполнителя обеспечивает направление писем в органы государственной власти в целях получения информации, необходимой для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием. В данном случае Исполнитель обязан подготовить и предоставить Заказчику проект сопроводительного письма с приложением перечня органов государственной власти и перечня информационных систем, по которым требуется такая информация.

5.3.25. 
Приемка результатов работ, выполненных на этапе II, осуществляется Заказчиком после приемки результатов работ по этапу I.
5.4. Этап III «Создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ»

5.4.1 
Создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ должно быть выполнено в соответствии с требованиями ТЗ, разработанного в рамках этапа II.
5.4.2 
Работы по Этапу III должны включать решение следующих основных комплексов задач:

5.4.2.1. 
разработка программного обеспечения информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.4.2.2. 
формирование и ведение необходимых информационных ресурсов в Каталоге ТРУ;

5.4.2.3. 
формирование и ведение Каталога ТРУ, классификация которого должна, в том числе отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, регламентирующего сферу государственных и муниципальных закупок;

5.4.2.4. 
формирование, описание и ведение объектов закупок;

5.4.2.5. 
разработка механизма информационного взаимодействия с ЕИС, ООС, а также региональными и муниципальными информационными системами в сфере закупок;

5.4.2.6. 
разработку конструктора отчетов обеспечивающего формирование и представление статистических и аналитических отчетных материалов;

5.4.2.7. 
разработка рабочей документации в составе:

5.4.2.7.1. 
руководство пользователя информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.4.2.7.2. 
руководство пользователя Каталога ТРУ;

5.4.2.7.3. 
руководство оператора Каталога ТРУ;

5.4.2.7.4. 
руководство администратора информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.4.2.7.5. 
технологическая инструкция по сборке ПО из исходных кодов, размещению и настройке информационной системы по ведению Каталога ТРУ.
5.4.3. 
Функции по управлению информационной системой по ведению Каталога ТРУ должны, в том числе обеспечивать:

5.4.3.1. 
регистрацию пользователей информационной системы по ведению Каталога ТРУ самостоятельно, возможность учета данных пользователей, зарегистрировавшихся в ЕИС, 
на официальном сайте;

5.4.3.2. 
настройку доступа пользователей к функционалу и информационным ресурсам информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.4.3.3. 
идентификацию пользователей при их обращении к информационной системе
по ведению Каталогу ТРУ;

5.4.3.4. 
настройку механизма информационного взаимодействия информационной системы по ведению Каталога ТРУ с ЕИС, ООС, а также региональными 
и муниципальными информационными системами в сфере закупок;

5.4.3.5. 
формирование и ведение справочников и реестров справочно-классификационной информации, в том числе включая:

5.4.3.5.1. 
справочник функциональных характеристик объекта закупки; 

5.4.3.5.2. 
справочник технических характеристик объекта закупки; 

5.4.3.5.3. 
справочник качественных характеристик объекта закупки; 

5.4.3.5.4. 
справочник эксплуатационных характеристик объекта закупки; 

5.4.3.5.5. 
справочник признаков идентичности объектов закупки; 

5.4.3.5.6. 
справочник единиц изменения;

5.4.3.5.7. 
справочник требований, предъявляемых к товарам, работам, услугам для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

5.4.3.5.8.
справочник требований к обеспечению функций государственных органов власти, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (статья 19 Закона № 44-ФЗ);

5.4.3.5.9. 
справочник пользователей информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.4.3.5.10. 
справочник типовых форм документов, в том числе типовых форм контрактов, типовых условий контрактов;

5.4.3.5.11. 
иные справочники и реестры, необходимые для формирования, наполнения 
и функционирования Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

5.4.3.6. 
сбор и подготовку данных для информационного наполнения Каталога ТРУ, включая:

5.4.3.6.1. 
конвертирование классификационных кодов;

5.4.3.6.2. 
конвертирование наименований товаров, работ, услуг из различных классификаторов;

5.4.3.6.3. 
конвертирование единиц измерения товаров, работ, услуг;

5.4.3.6.4. 
формирование и ведение реестра эквивалентных товаров, работ, услуг Каталога ТРУ.

5.4.3.7. 
ведение учета изменений и версий структуры и информационного наполнения Каталога ТРУ;

5.4.3.8 
информирование операторов информационных систем, в том числе интегрированных с ЕИС, ООС об изменениях в структуре данных и иной информации в Каталоге ТРУ;

5.4.3.9. 
прием и учет предложений и запросов, в том числе государственных 
и муниципальных заказчиков по изменениям структуры и информационного наполнения Каталога ТРУ, а также по добавлению объектов закупок и их характеристик;

5.4.3.10. 

формирование отчетных материалов по информационным ресурсам 
и по информационному наполнению Каталога ТРУ;

5.4.3.11. 

ведение по информационному наполнению Каталога ТРУ актуального реестра поставщиков, подрядчиков, исполнителей, их ценовых предложений;

5.4.3.12. 

формирование, прием и учет заявок пользователей Каталогом ТРУ на внесение изменений в его структуру;

5.4.3.13. 

внесение изменений в Каталог ТРУ и доведение их до пользователей Каталога ТРУ;

5.4.3.14. 

публикацию на сайте Каталога ТРУ сведений об изменениях в Каталоге ТРУ.

5.4.4. 
Справочники и реестры, используемые в информационной системы по ведению Каталога ТРУ должны формироваться, в том числе с учетом возможности применения общероссийских классификаторов.

5.4.5. 
Функции информационной системы по ведению Каталога ТРУ в том числе должны обеспечивать:

5.4.5.1.
формирование, настройку и ведение многоуровневой иерархической структуры Каталога ТРУ, в том числе c использованием фасетного метода классификации (метод объединения объектов классификации в соответствии с их определенными свойствами);

5.4.5.2. 
формирование и ведение единого классификатора или классификаторов для Каталога ТРУ;

5.4.5.3. 
связь каждого элемента с исходными классификаторами, содержащимися 
в Каталоге ТРУ;

5.4.5.4. 
вывод содержания Каталога ТРУ для просмотра в виде древовидной структуры; 

5.4.5.5. 
наследование элементами структуры Каталога ТРУ перечня определенных 
для данного элемента свойств и характеристик без указания их значений;

5.4.5.6. 
последовательный выбор позиций путем перехода по иерархической структуре Каталога ТРУ;

5.4.5.7. публикацию всех наборов открытых данных, предусмотренных согласованным описанием наборов открытых данных, в соответствии с требованиями Методических рекомендаций;

5.4.5.8. 
непосредственный выбор позиции каждого элемента Каталога ТРУ по результатам поиска;

5.4.5.9. 
поиск и вывод перечня эквивалентных позиций Каталога ТРУ.

5.4.6. 
Функции формирования, описания и ведения объектов закупки должны обеспечивать:

5.4.6.1. 
выбор для проведения закупки уже сформированных объектов закупок;

5.4.6.2. 
формирование нового объекта закупки Каталога ТРУ (товара, работы, услуги) требуемых характеристик, свойств, их значений, а также показателей условий исполнения контракта, в том числе единицы измерения объекта закупки;

5.4.6.3. 
формирование нового объекта закупки путем изменения характеристик, их значений и показателей условий исполнения контракта для ранее созданного объекта закупки и его сохранение в качестве нового объекта закупки;

5.4.6.4. 
при формировании запроса на внесение нового объекта закупки в Каталог ТРУ проведение проверки наличия в Каталоге ТРУ ранее созданного и полностью идентичного объекта закупки. При полном совпадении сравниваемых значений вновь созданный объект закупки 
не должен сохраняться в Каталоге ТРУ;

5.4.6.5. 
контроль соответствия созданного объекта закупки ограничениям по требованиям
к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (нормирование в сфере закупок);

5.4.6.6. 
контроль соответствия созданного объекта закупки требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупки;

5.4.6.7. 
формирование закупки из нескольких объектов закупок.

5.4.7. 
Для формирования и ведения Каталога ТРУ Исполнителем должна быть разработана и согласована с Заказчиком Методология ведения Каталога ТРУ содержащая:

5.4.7.1. 
описание процесса получения информации об объекте закупки из разных источников, в том числе и нормативно-справочной информации;

5.4.7.2. 
описание процедуры модерации поступившей информации;

5.4.7.3. 
описание процесса включения поступившей информации в Каталог ТРУ.

5.4.8. 
При формировании Каталога ТРУ Исполнителем должно быть обеспечено выполнение следующих требований:

5.4.8.1. 
информационная система ведения Каталога ТРУ должна учитывать структуру Каталога  ТРУ.

5.4.8.2. 
в структуре Каталога ТРУ должна быть создана классификационная нумерация объектов и уровней Каталога ТРУ.

5.4.8.3. 
должна быть обеспечена возможность использования значения классификационной нумерации объекта Каталога ТРУ для формирования идентификационного кода закупки.

5.4.9. 
При наполнении Каталога ТРУ Исполнитель должен обеспечить решение следующих задач:

5.4.9.1. 
сбор и подготовку исходных данных для наполнения Каталога ТРУ. Исходные данные должны включать перечни товаров, работ, услуг, закупаемых государственными 
и муниципальными заказчиками в объеме не менее 20 тысяч объектов закупок, в том числе 
не менее 18 тыс. - товаров, не менее 1 тыс. – работ, не менее 1 тыс. – услуг, которые предварительно должны быть согласованны с Заказчиком;

5.4.9.2. 
Результатами подготовки исходных данных для наполнения Каталога ТРУ в том числе должны стать:

5.4.9.2.1. 
сформированный по фасетному методу классификации (метод объединения объектов классификации в соответствии с их определенными свойствами) на примере перечня закупок согласованного с Заказчиком перечень товаров, работ, услуг, который должен войти 
в состав Каталога ТРУ;

5.4.9.2.2. 
 справочники с наборами характеристик и свойств таких товаров, работ, услуг.

5.4.9.3. 
товары, работы, услуги, входящие в состав подготовленного перечня закупок согласованного с Заказчиком должны иметь коды классификации в соответствии с требованиями ТЗ.

5.4.9.4. 
Элементы Каталога ТРУ должны формироваться в том числе с учетом:

5.4.9.4.1. 
кодов бюджетной классификации;

5.4.9.4.2. 
позиций Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД2);

5.4.9.4.3. 
позиций Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ);

5.4.9.4.4. 
позиций Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

5.4.10. 
Прикладное программное обеспечение Информационной системы по ведению Каталога ТРУ должно быть разработано  с учетом необходимости соблюдения при эксплуатации следующих требований к надежности:

5.4.10.1. 

информационная система по ведению Каталога ТРУ должна обеспечивать работу в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году;

5.4.10.2. 

должна быть обеспечена доступность информации содержащейся в Каталоге ТРУ с уровнем доступности не менее 98 % (соотношение времени доступности к плановому времени работы информационной системы должно быть не менее 0,98);
5.4.10.3. 

отказы и сбои в работе рабочих станций и сетевого оборудования не должны приводить к разрушению данных и сказываться на работоспособности Каталога ТРУ;

5.4.10.4. 

информационная система по ведению Каталога ТРУ должна обладать надежностью, обеспечивающей работу пользователей в штатном режиме и оперативное восстановление работоспособности при сбоях;

5.4.10.5. 

программные средства должны содержать средства контроля вводимой информации и средства защиты от несанкционированных действий;

5.4.10.6. 

надежность информационной системы по ведению Каталога ТРУ должна достигаться комплексом организационных и технических мер, обеспечивающих требуемые уровни безотказности, ремонтопригодности, долговечности и сохранения ресурсов системы;

5.4.10.7. 

технические меры по обеспечению надежности должны предусматривать:

5.4.10.7.1. 
резервирование критически важных компонентов и данных системы;

5.4.10.7.2. 
использование технических средств с избыточными компонентами 
и возможность их оперативной замены без отключения технических средств;

5.4.10.7.3. 
конфигурирование используемых средств и применение программного обеспечения, обеспечивающего высокую надёжность;

5.4.10.7.4. 
автоматическая поддержка данных в непротиворечивом состоянии 
и стабильная работа информационной системы по ведению Каталога ТРУ при многопользовательском режиме работы;

5.4.10.7.5. 
средства обеспечения резервного копирования и восстановления данных для всех используемых и обеспечивающих работу сервисов и приложений информационной системы.

5.4.10.8. 
организационные меры по обеспечению надежности должны быть направлены на минимизацию ошибок пользователей (а также обслуживающего персонала при эксплуатации 
и проведении работ по обслуживанию) за счет: 

5.4.10.8.1. 
обеспечения требуемого уровня квалификации пользователей;

5.4.10.8.2. 
обеспечения требуемого уровня квалификации обслуживающего персонала;

5.4.10.8.3. 
регламентации и нормативного обеспечения выполнения работ обслуживающего персонала и пользователей;

5.4.10.8.4. 
своевременного оповещения пользователей о случаях нештатной работы компонентов системы;

5.4.10.9. 
Программные средства, в том числе и базовое программное обеспечение, необходимые для осуществления операций по резервному копированию и восстановлению данных обеспечивает Исполнитель.

5.4.11. 
Размещение разработанной информационной системы по ведению Каталога ТРУ, 
в том числе и базовое программное обеспечение, для проведения предварительных испытаний и опытной эксплуатации Исполнитель организует на технических средствах Заказчика. Приемо-сдаточные испытания проводятся на территории и на оборудовании Заказчика.
5.4.12. 
Формирование и наполнение Каталога ТРУ должно быть осуществлено исходными данными в объеме указанном в п. 5.4.9.1. настоящего технического задания с использованием разработанного программного обеспечения информационной системы по ведению Каталога ТРУ. 

5.4.13. 
После завершения наполнения исходными данными Каталога ТРУ Исполнитель проводит предварительные испытания информационной системы по ведению Каталога ТРУ 
в соответствии с ГОСТ 34.603-92. Предварительные испытания информационной системы 
по ведению Каталога ТРУ проводятся с целью оценки готовности указанной системы к передаче 
в опытную эксплуатацию с участием представителей Заказчика и Исполнителя в соответствии 
с разработанным Исполнителем документом «Программа и методика предварительных испытаний». В рамках предварительных испытаний необходимо обеспечить:

5.4.13.1. контроль наполнения Каталога ТРУ подготовленными исходными данными 
в объеме указанном в п. 5.4.9.1. и качество наполнения в соответствии с требованиями, приведенными в подпунктах разделов 5.4.5. - 5.4.9 настоящего технического задания;

5.4.13.2. контроль доступности раскрываемой информации в форме открытых данных в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» для пользователей сети «Интернет» и в полном соответствии с требованиями Методических рекомендаций.

5.4.14. 
По результатам проведения предварительных испытаний информационной системы по ведению Каталога ТРУ Исполнитель должен подготовить и передать на согласование Заказчику протокол предварительных испытаний, отражающий результаты проведенных проверок 
и подписанный представителями Заказчика и Исполнителя, участвующими в предварительных испытаниях информационной системы по ведению Каталога ТРУ. Протокол должен содержать заключение о возможности приемки информационной системы по ведению Каталога ТРУ 
в опытную эксплуатацию. 

5.4.15. 
Работы по созданию информационной системы по ведению Каталога ТРУ выполняются Исполнителем во взаимодействии с Департаментом развития контрактной системы Минэкономразвития России. Оперативное взаимодействие Департамента развития контрактной системы и Исполнителя осуществляется:

5.4.15.1. 

по телефону в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (время ожидания ответа Исполнителя при исходящем звонке Заказчика не должно превышать 3-х минут);

5.4.15.2. 

посредством электронной почты в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (время ожидания ответа Исполнителя на письмо Заказчика, переданное по электронной почте не должно превышать 1 час);

5.4.15.3. 

путем проведения рабочих совещаний по требованию Заказчика либо по просьбе Исполнителя, переданных посредством электронной почты. Периодичность совещаний по просьбе Исполнителя не должна быть более одного раза в неделю, по требованию Заказчика не более двух раз в неделю. Совещания проводятся на территории Заказчика либо по требованию Заказчика на территории Исполнителя. За подготовку материалов совещания, а также за оформление 
их протоколов отвечает Исполнитель.

5.4.16.
Заказчик вправе контролировать качество и полноту реализации решений описанных в ТЗ, в том числе с привлечением третьих лиц.

5.4.17. 
Заказчик вправе контролировать полноту наполнения Каталога ТРУ подготовленными исходными данными в объеме указанном в п. 5.4.9.1. и качество наполнения в соответствии с требованиями приведенными в подпунктах разделов 5.4.5. - 5.4.9 настоящего технического задания.
5.4.18.

Исполнитель обеспечивает оперативный учет замечаний и рекомендаций Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России, содержащихся 
в протоколах совещаний и в письмах Заказчика, подписанных директором Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России.

5.4.19.
Заказчик по запросу Исполнителя обеспечивает направление писем в органы государственной власти в целях получения информации, необходимой для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием. В данном случае Исполнитель обязан подготовить и предоставить Заказчику проект сопроводительного письма с приложением перечня органов государственной власти и перечня информационных систем, а так же состав и объем требуемой информации.

5.4.20.
Приемка результатов работ, выполненных на этапе III, осуществляется Заказчиком после приемки результатов работ по этапу II.
5.5. Этап IV «Внедрение информационной системы по ведению Каталога ТРУ 
и наполнение Каталога ТРУ»

5.5.1. 
При внедрении информационной системы по ведению Каталога ТРУ Исполнителем должно быть обеспечено выполнение следующего комплекса работ:

5.5.1.1. 
проведение опытной эксплуатации разработанной и наполненной исходными данными информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.5.1.2. 
ведение журнала опытной эксплуатации с фиксацией всех поступивших замечаний, рекомендаций, и несоответствий требованиям ТЗ разработанного на II этапе;

5.5.1.3. 
формирование задания на доработку (по выявленным несоответствиям требованиям ТЗ) программного обеспечения и документации информационной системы по ведению Каталога ТРУ по результатам опытной эксплуатации (в случае, если такие доработки потребовались);

5.5.1.4. 
доработку программного обеспечения и документации информационной системы по ведению Каталога ТРУ по результатам опытной эксплуатации (в случае, если такие доработки потребовались);

5.5.1.5. 
разработку плана размещения информационной системы по ведению Каталога ТРУ на национальной платформе распределенной обработки данных Минкомсвязи России;
5.5.1.6. 
установку и настройку на технических средствах Заказчика доработанной версии программного обеспечения информационной системы, в том числе и базового программного обеспечения по ведению Каталога ТРУ;

5.5.1.7. 
передача Заказчику доработанных по результатам опытной эксплуатации программного обеспечения и документации информационной системы по ведению Каталога ТРУ (в случае, если такие доработки потребовались);
5.5.1.8. 
проведение приемо-сдаточных испытаний.

5.5.2. 
Для проведения опытной эксплуатации информационной системы по ведению Каталога ТРУ Заказчик обеспечивает:

5.5.2.1. 
определение должностных лиц, ответственных за внедрение и проведение опытной эксплуатации информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

5.5.2.2. 
присутствие пользователей для обучения работе с информационной системой по ведению Каталога ТРУ, которое проводит Исполнитель.

5.5.3. 
Исполнитель обязан осуществить подготовку обучающих материалов 
для пользователей такой системы.

5.5.4. 
Исполнитель должен разработать и предоставить Заказчику проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающий порядок формирования и ведения в ЕИС Каталога ТРУ, а также правила использования указанного каталога (в соответствии 
с частью 6 статьи 23 Закона № 44-ФЗ). Данный проект постановления Правительства Российской Федерации должен в том числе предусматривать внесение изменений в  постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 г. № 26 «О федеральной системе каталогизации продукции для федеральных государственных нужд» и постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2001 г. № 436 «О создании и введении в действие федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд» (пункты 3.9 и 3.10 плана мероприятий по формированию методологии систематизации и кодирования информации, 
а также совершенствованию и актуализации общероссийских классификаторов, реестров 
и информационных ресурсов, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 10 августа 2013 г. № 4760п-П10).

5.5.5. 
Работы выполняются Исполнителем во взаимодействии с Департаментом развития контрактной системы Минэкономразвития России. Оперативное взаимодействие Департамента развития контрактной системы и Исполнителя осуществляется:

5.5.5.1. 
по телефону в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (время ожидания ответа Исполнителя при исходящем звонке Заказчика не должно превышать 3-х минут);

5.5.5.2. 
посредством электронной почты в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (время ожидания ответа Исполнителя на письмо Заказчика, переданное по электронной почте не должно превышать 
1 час);

5.5.5.3. 
путем проведения рабочих совещаний по требованию Заказчика либо по просьбе Исполнителя, переданных посредством электронной почты. Периодичность совещаний по просьбе Исполнителя не должна быть более одного раза в неделю, по требованию Заказчика не более двух раз в неделю. Совещания проводятся на территории Заказчика либо по требованию Заказчика 
на территории Исполнителя. За подготовку материалов совещания, а также за оформление 
их протоколов отвечает Исполнитель.

5.5.6.
Для проведения приемо-сдаточных испытаний Заказчик обязан предоставить Исполнителю доступ к техническим средствам Заказчика для установки и настройки разработанного программного обеспечения информационной системы по ведению Каталога ТРУ. В случае если вычислительные мощности, предоставленные Заказчиком ниже, чем указанные в требованиях ТЗ разработанного на II этапе, то допускается снижение контролируемых показателей назначения (быстродействия) пропорционально снижению предоставленных вычислительных мощностей, без ущерба для реализации системой поставленных задач.

5.5.7.
Заказчик вправе контролировать качество выполняемых работ по этапу, в том числе с привлечением третьих лиц.

5.5.8.
Исполнитель обеспечивает оперативный учет замечаний и рекомендаций Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России, содержащихся 
в протоколах совещаний и в письмах Заказчика, подписанных директором Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России.

5.6. 
Приемка результатов работ, выполненных на этапе IV, осуществляется Заказчиком после приемки результатов работ по этапу III.

5.7. 
Приемка работы осуществляется приемочной комиссией, состав которой утверждается Заказчиком.
5.8. 
Состав участников, принимающих участие в процессе опытной эксплуатации, 
и ответственные должностные лица каждой организации для оперативного разрешения возникающих вопросов, а так же сценарий проведения опытной эксплуатации должен быть определен в документе «Программа опытной эксплуатации». Данный документ утверждается 
в установленном порядке сторонами государственного контракта.

5.9. 
Исполнителем на время опытной эксплуатации должно быть обеспечено предоставление оперативных консультаций по работе информационной системы по ведению Каталога ТРУ со специалистами Исполнителя по телефону, факсу или электронной почте 
для представителей Заказчика.

5.10. 
Приемка результатов выполнения работ по этапам оформляется Актом сдачи-приемки работ. Основанием для составления и подписания Акта сдачи-приемки работ 
по отдельному этапу является передача Исполнителем результатов работ 
в соответствии с условиями государственного контракта.
5.11. 
Проекты технической и эксплуатационной документации передаются Заказчику 
на согласование не менее чем за 3 рабочих дня до окончания соответствующего этапа выполнения работ.

5.12. 
В процессе работы приемочной комиссии составляется протокол приемочных испытаний, в котором фиксируются результаты испытаний, заключение о возможности приемки программного продукта в постоянную эксплуатацию, перечень доработок и сроки их выполнения. 

5.13. 
Недостатки и ошибки в реализации информационной системы по ведению Каталога ТРУ, выявленные в ходе проведения испытаний, должны устраняться Исполнителем в рамках выполнения работ по Государственному контракту.

5.14. 
Порядок и сроки устранения замечаний и реализации рекомендаций комиссии должны быть определены в Протоколе предварительных испытаний.

5.15. 
По завершении испытаний оформляются соответствующие Акты, содержащие вывод о соответствии информационной системы по ведению Каталога ТРУ предъявляемым требованиям, а также сроки устранения замечаний и реализации рекомендаций, данных комиссией в ходе испытаний. Результаты опытной эксплуатации отражаются в документе «Акт о завершении опытной эксплуатации», содержащем отчет о проведении опытной эксплуатации. По результатам приемо-сдаточных работ оформляется Акт сдачи-приемки.

5.16. 
По завершении приемочных испытаний информационной системы по ведению Каталога ТРУ приемочная комиссия должна дать заключение о возможности ввода такой системы в промышленную эксплуатацию.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

6.1. 
По результатам этапа I Исполнителем представляются Заказчику следующие отчетные документы на бумажном носителе (в трех экземплярах) и электронном носителе 
(в трех экземплярах):

6.1.1. 
отчет Исполнителя о проведенных работах по этапу I, включающий описание выполненных работ в соответствии с пунктами 5.2.1. – 5.2.20. (подраздел 5.2) настоящего технического задания с приложением таблицы соответствия разработанной концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ настоящему техническому заданию с указанием по каждому пункту, подпункту настоящего технического задания страниц в отчетном документе, на которых данное требование реализовано;

6.1.2. 
описание концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ, подготовленное на основании ГОСТ 34.601-90, в соответствии с пунктами 5.2.1. – 5.2.19. настоящего технического задания;

6.1.3. 
компьютерную презентацию, характеризующую содержание концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ (не менее тридцати слайдов) на бумажном носителе (в трех экземплярах) и электронном носителе (в трех экземплярах).
6.2. 
По результатам этапа II Исполнителем представляются Заказчику следующие отчетные документы на бумажном носителе (в трех экземплярах) и электронном носителе 
(в трех экземплярах):

6.2.1. 
отчет Исполнителя о проведенных работах по этапу II, включающий описание выполненных работ в соответствии с пунктами 5.3.1. – 5.3.18. настоящего технического задания 
с приложением таблицы соответствия разработанного ТЗ ГОСТ 34.602-89 с указанием по каждому абзацу, подпункту, пункту данного стандарта, содержащего требование к ТЗ, страниц в ТЗ, 
на которых данное требование реализовано либо обоснование нецелесообразности реализации такого требования;

6.2.2. 
описание доработанной концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ;
6.2.3. 
ТЗ на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ, подготовленное в соответствии с ГОСТ 34.602-89, на бумажном носителе (в трех экземплярах) и электронном носителе (в трех экземплярах), в соответствии с пунктами 5.3.1. – 5.3.18. настоящего технического задания;

6.2.4. 
регламент взаимодействия информационной системы по ведению Каталога ТРУ 
с внешними системами;

6.2.5. 
технологическая инструкция предоставления информации содержащейся в Каталоге ТРУ;

6.2.6. 
технологическая инструкция получения информации из внешних систем;

6.2.7. согласованное описание наборов открытых данных.

6.3. 
По результатам этапа III Исполнителем представляются Заказчику следующие отчетные документы на бумажном носителе (в трех экземплярах) и электронном носителе 
(в трех экземплярах):

6.3.1. 
отчет Исполнителя о проведенных работах по этапу III, включающий описание выполненных работ в соответствии с пунктами 5.4.1. – 5.4.15. настоящего технического задания 
с приложением таблицы соответствия функций разработанной информационной системы по ведению Каталога ТРУ требованиям ТЗ разработанного на II этапе;

6.3.2. 
документ «Методология ведения Каталога ТРУ» описывающий методологию формирования, описания и ведения объектов закупок государственных и муниципальных заказчиков (в трех экземплярах);

6.3.3. 
отчет о подготовке исходных данных для заполнения информационной системы 
по ведению Каталога ТРУ в соответствии с пунктами 5.4.9. – 5.4.15. настоящего технического задания (в трех экземплярах);

6.3.4. 
протокол наполнения Каталога ТРУ данными с указанием количества добавленных записей и перечня записей с классификацией выявленных ошибок;

6.3.5. 
документ «Программа и методика предварительных испытаний» разработанный 
в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 (в трех экземплярах);
6.3.6. 
документ «Программа проведения опытной эксплуатации» разработанный в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 (в трех экземплярах);

6.3.7. 
документ «Руководство пользователя информационной системы по ведению Каталога ТРУ» подготовленный на основании ГОСТ 19.505-79 (в трех экземплярах);

6.3.8. документ «Руководство пользователя Каталога ТРУ» подготовленный на основании ГОСТ 19.505-79 (в трех экземплярах);

6.3.9. документ «Руководство оператора Каталога ТРУ» подготовленный на основании ГОСТ 19.505-79 (в трех экземплярах);

6.3.10. 
документ «Руководство администратора информационной системы по ведению Каталога ТРУ» подготовленный на основании ГОСТ 19.505-79 (в трех экземплярах);

6.3.11. 
документ «Технологическая инструкция по сборке ПО из исходных кодов, размещению и настройке информационной системы по ведению Каталога ТРУ»;

6.3.12. Описание системы по ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90;
6.3.13. 
дистрибутив (установочный комплект с инсталлятором) программного обеспечения информационной системы разработанной в соответствии с требованиями ТЗ на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ на электронном носителе (в одном экземпляре);

6.3.14. 
комплект исходных кодов информационной системы по ведению Каталога ТРУ;

6.3.15. 
комплект базового программного обеспечения, необходимого для функционирования информационной системы по ведению Каталога ТРУ;
6.3.16. Система, развернутая на технических средствах Заказчика.

6.4. 
По результатам этапа IV Исполнителем представляется Заказчику следующие отчетные документы на бумажном носителе (в трех экземплярах) и электронном носителе (в трех экземплярах):

6.4.1. 
по итогам проведения опытной эксплуатации Исполнитель должен подготовить:

6.4.1.1. 
журнал опытной эксплуатации в соответствии с пунктом 5.5.1.2. настоящего технического задания (в трех экземплярах);

6.4.1.2. 
Акт проведения опытной эксплуатации с приложением перечня недостатков 
в работе информационной системы по ведению Каталога ТРУ, выявленных в процессе ее опытной эксплуатации и перечня предложений по доработкам программного обеспечения информационной системы по ведению Каталога ТРУ и руководств пользователей.

6.4.2. 
документ «Задание на проведение доработки программного обеспечения 
и документации информационной системы по ведению Каталога ТРУ по результатам опытной эксплуатации» в соответствии с ГОСТ 34.602-89, с приложением Акта проведения указанных доработок;

6.4.3. 
доработанные программное обеспечение и документации информационной системы по ведению Каталога ТРУ по результатам опытной эксплуатации:

6.4.3.1 
доработанный документ «Регламент взаимодействия информационной системы по ведению Каталога ТРУ с подсистемами ЕИС, ООС»; 

6.4.3.2 
доработанный документ «Руководство пользователя информационной системы по ведению Каталога ТРУ» подготовленный на основании ГОСТ 19.505-79 (в трех экземплярах);

6.4.3.3 
доработанный документ «Руководство пользователя Каталога ТРУ» подготовленный на основании ГОСТ 19.505-79 (в трех экземплярах);

6.4.3.4 
доработанный документ «Руководство оператора Каталога ТРУ» подготовленный на основании ГОСТ 19.505-79 (в трех экземплярах);

6.4.3.5 
доработанный документ «Руководство администратора информационной системы по ведению Каталога ТРУ» подготовленный на основании ГОСТ 19.505-79 (в трех экземплярах);

6.4.3.6 
доработанный документ «Технологическая инструкция по сборке программного обеспечения из исходных кодов, размещению и настройке информационной системы по ведению Каталога ТРУ»;

6.4.3.7 Описание доработанной системы;
6.4.3.8 
доработанный дистрибутив (установочный комплект с инсталлятором) программного обеспечения информационной системы разработанной в соответствии 
с требованиями ТЗ на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ 
на электронном носителе (в одном экземпляре);

6.4.3.9 
доработанный комплект исходных кодов информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

6.4.4. 
документ «План размещения информационной системы по ведению Каталога ТРУ на  национальной платформе распределенной обработки данных Минкомсвязи России »;

6.4.5. 
документ «Программа и методика приемо-сдаточных испытаний» разработанный 
в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 (в трех экземплярах);

6.4.6. 
документ «Протокол проведения приемо-сдаточных испытаний» информационной системы по ведению Каталога ТРУ с приложением акта приемки информационной системы 
по ведению Каталога ТРУ (в трех экземплярах);

6.4.7. 
документ «Паспорт системы» (в трех экземплярах);

6.4.8 Доработанная система, развернутая на технических средствах Заказчика;
6.4.9. 
проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающий порядок формирования и ведения в ЕИС Каталога ТРУ, а также правила использования указанного каталога (в трех экземплярах).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И СТОИМОСТЬ РАБОТЫ

7.1. 
Сроки выполнения работ:

7.1.1. 
Этап I (Разработка концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ):

с даты заключения государственного контракта не более 15 (Пятнадцати) календарных дней;

7.1.2. 
Этап II (Разработка технического задания на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ):

с даты заключения государственного контракта не более 30 (Тридцати) календарных дней;

7.1.3.  
Этап III (Создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ):

с даты заключения государственного контракта по 15 ноября 2014 г.;

7.1.4. 
Этап IV (Внедрение информационной системы по ведению Каталога ТРУ 
и наполнение Каталога ТРУ):

с даты заключения государственного контракта по 10 декабря 2014 г.
7.2. 
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта в 2014 г.: 8 800 000 (Восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС, в том числе: 

- по этапу I – 18 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, включая НДС;

- по этапу II – 11 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, включая НДС;

- по этапу III – 62 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, включая НДС;

- по этапу IV – 9 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, включая НДС.

8. ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. 
По окончании работ (этапа работ) Исполнитель представляет Заказчику 
с сопроводительным письмом акт приемки выполненных работ, прилагая к нему: 
8.1.1. 
отчет о проведенных работах по этапу I в соответствии с пунктом 6.1.1. настоящего технического задания;

8.1.2. 
отчет о проведенных работах по этапу II в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящего технического задания;

8.1.3. 
отчет о проведенных работах по этапу III в соответствии с пунктом 6.3.1. настоящего технического задания;

8.1.4. 
описание концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ, подготовленное на основании ГОСТ 34.601-90 в соответствии с пунктом 6.1.2. настоящего технического задания;

8.1.5. 
доработанная концепция Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ в соответствии с пунктом 6.2.2. настоящего технического задания;

8.1.6. 
Техническое задание на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ, подготовленное в соответствии с ГОСТ 34.602-89 в соответствии с пунктом 6.2.3. настоящего технического задания;

8.1.7. документ «Описание наборов открытых данных»;
8.1.8. 
документ «Регламент взаимодействия информационной системы по ведению Каталога ТРУ с внешними системами» в соответствии с пунктом 6.2.4. настоящего технического задания;

8.1.9. 
документ «Технологическая инструкция предоставления информации содержащейся в Каталоге ТРУ» в соответствии с пунктом 6.2.5. настоящего технического задания;
8.1.10. 
документ «Технологическая инструкция получения информации из внешних систем» в соответствии с пунктом 6.2.6. настоящего технического задания;8.1.10. 
доработанный по итогам проведения опытной эксплуатации документ «Регламент взаимодействия информационной системы по ведению Каталога ТРУ с подсистемами ЕИС, ООС» в соответствии с пунктом 6.4.3.1. настоящего технического задания;

8.1.11. 
документ «Методология ведения Каталога ТРУ» в соответствии с пунктом 6.3.2. настоящего технического задания;
8.1.12. 
документ «Отчет о подготовке исходных данных для заполнения Каталога ТРУ» в соответствии с пунктом 6.3.3. настоящего технического задания;

8.1.13. 
документ «Протокол наполнения Каталога ТРУ данными» в соответствии с пунктом 6.3.4. настоящего технического задания;
8.1.14. 
документ «Программа и методика предварительных испытаний» разработанный 
в соответствии с пунктом 6.3.5. настоящего технического задания;

8.1.15. Протокол предварительных испытаний;

8.1.16. Акт приемки системы в опытную эксплуатацию; 
8.1.17. 
дистрибутив (установочный комплект с инсталлятором) программного обеспечения информационной системы по ведению Каталога ТРУ на электронном носителе 
в соответствии с пунктом 6.3.12. настоящего технического задания;

8.1.18. 
доработанный по итогам проведения опытной эксплуатации дистрибутив (установочный комплект с инсталлятором) программного обеспечения информационной системы по ведению Каталога ТРУ на электронном носителе в соответствии с пунктом 6.4.3.7. настоящего технического задания;

8.1.19. 
комплект исходных кодов информационной системы по ведению Каталога ТРУ в соответствии с пунктом 6.3.13. настоящего технического задания;

8.1.20. 
доработанный по итогам проведения опытной эксплуатации комплект исходных кодов информационной системы по ведению Каталога ТРУ в соответствии с пунктом 6.4.3.8. настоящего технического задания;

8.1.21. 
комплект базового программного обеспечения, необходимого для функционирования информационной системы по ведению Каталога ТРУ в соответствии с пунктом 6.3.14. настоящего технического задания;

8.1.22. 
документ «Руководство пользователя информационной системы по ведению Каталога ТРУ» в соответствии с пунктом 6.3.7. настоящего технического задания;

8.1.23. 
доработанный по итогам проведения опытной эксплуатации документ «Руководство пользователя информационной системы по ведению Каталога ТРУ» в соответствии с пунктом 6.4.3.2. настоящего технического задания;

8.1.24. 
документ «Руководство пользователя Каталога ТРУ» подготовленный на основании ГОСТ 19.505-79 в соответствии с пунктом 6.3.8. настоящего технического задания;

8.1.25. 
доработанный по итогам проведения опытной эксплуатации документ «Руководство пользователя Каталога ТРУ» в соответствии с пунктом 6.4.3.3. настоящего технического задания;

8.1.26. 
документ «Руководство оператора Каталога ТРУ» подготовленный на основании ГОСТ 19.505-79 в соответствии с пунктом 6.3.9. настоящего технического задания;

8.1.27. 
доработанный по итогам проведения опытной эксплуатации документ «Руководство оператора Каталога ТРУ» в соответствии с пунктом 6.4.3.4. настоящего технического задания;

8.1.28. 
документ «Руководство администратора информационной системы по ведению Каталога ТРУ» в соответствии с пунктом 6.3.10. настоящего технического задания;

8.1.29. 
доработанный по итогам проведения опытной эксплуатации документ «Руководство администратора информационной системы по ведению Каталога ТРУ» в соответствии с пунктом 6.4.3.5. настоящего технического задания;

8.1.30. 
документ «Технологическая инструкция по сборке программного обеспечения из исходных кодов, размещению и настройке информационной системы по ведению Каталога ТРУ» в соответствии с пунктом 6.3.11. настоящего технического задания;

8.1.31. 
доработанный по итогам проведения опытной эксплуатации документ «Технологическая инструкция по сборке программного обеспечения из исходных кодов, размещению и настройке информационной системы по ведению Каталога ТРУ» в соответствии с пунктом 6.4.3.6. настоящего технического задания;
8.1.32. 
документ «Программа проведения опытной эксплуатации»
в соответствии с пунктом 6.3.6. настоящего технического задания;

8.1.33. 
документ «Журнал опытной эксплуатации» в соответствии с пунктом 6.4.1.1. настоящего технического задания;

8.1.34. Акт о завершении опытной эксплуатации

8.1.35. 
документ «Задание на проведение доработки программного обеспечения и документации информационной системы по ведению Каталога ТРУ по результатам опытной эксплуатации» в соответствии с пунктом 6.4.2. настоящего технического задания с приложением Акта проведения указанных доработок;

8.1.36. 
документ «План размещения информационной системы по ведению Каталога ТРУ на национальной платформе распределенной обработки данных Минкомсвязи России» 
в соответствии с пунктом 6.4.4. настоящего технического задания;

8.1.37. 
документ «Программа и методика приемо-сдаточных испытаний» в соответствии с пунктом 6.4.5. настоящего технического задания;

8.1.38. 
документ «Протокол проведения приемо-сдаточных испытаний» информационной системы по ведению Каталога ТРУ с приложением акта приемки информационной системы по ведению Каталога ТРУ в соответствии с пунктом 6.4.6. настоящего технического задания;

8.1.39. Акт о готовности системы ко вводу в промышленную эксплуатацию.

8.1.40. 
документ «Паспорт системы» в соответствии с пунктом 6.4.7. настоящего технического задания;

8.1.41. 
компьютерную презентацию, характеризующую содержание концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ (не менее тридцати слайдов) на бумажном носителе (в трех экземплярах) и электронном носителе (в трех экземплярах) в соответствии с пунктом 6.1.3. настоящего технического задания;

8.1.42. проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающий порядок формирования и ведения в ЕИС Каталога ТРУ, а также правила использования указанного каталога.
8.2. 
Заказчик имеет право провести проверку представленных к рассмотрению отчетных документов на наличие заимствований.

9. МЕТОДОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

9.1. 
Методологию выполнения работы Исполнитель выбирает самостоятельно.

9.2. При выполнении работы Исполнитель руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, гражданским законодательством, бюджетным законодательством Российской Федерации и другими действующими нормативными правовыми актами.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

· 10.1 
Исполнитель должен обеспечить выполнение работ, требующих лицензии ФСБ России на осуществление разработки, производства шифровальных (криптографических) средств (или иных лицензий) организацией, имеющей соответствующие лицензии (Самостоятельно, при наличии у исполнителя соответствующих лицензий, или с привлечением субподрядной организации, имеющей необходимые лицензии).

· 10.2. 
Для достижения наилучших результатов Исполнителю рекомендуется иметь внедренную систему менеджмента качества серии ГОСТ ISO 9001-2011 в области полного цикла разработки ПО (разработка, тестирование, сопровождение и поддержка, верификация, адаптация, интеграция).

11. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ этапа
	Наименование этапа
	Наименование работ, входящих в состав этапа 
	Срок окончания этапа работ 

(в календарных днях)
	Отчетная документация исполнителя

	Этап I
	Разработка концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ
	1. Исследования предметной области (сферы информационного обеспечения закупок).

2. Разработка концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ.
	Не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Государственного контракта 
	1. Отчет Исполнителя о проведенных работах по этапу I.
2. Описание концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

3. Компьютерная презентация, характеризующая содержание концепции создания Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

	Этап II
	Разработка технического задания на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ
	1. Разработка технического задания на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ.
	Не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Государственного контракта
	1. Отчет Исполнителя о проведенных работах по этапу II.

2. Доработанная концепция Каталога ТРУ и информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

3. ТЗ на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ, подготовленное в соответствии с ГОСТ 34.602-89.

4. Регламент взаимодействия информационной системы по ведению Каталога ТРУ с внешними системами.

5. Технологическая инструкция предоставления информации содержащейся в Каталоге ТРУ.

6. Технологическая инструкция получения информации из внешних систем.

7. Описание наборов открытых данных.

	Этап III
	Создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ
	1. Создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

2. Разработка методологии ведения Каталога ТРУ.

3. Сбор и подготовка исходных данных для наполнения Каталога ТРУ. 

4. Проведение предварительных испытаний Каталога ТРУ включая контроль наполнения Каталога ТРУ подготовленными исходными данными.

	С даты заключения Государственного контракта по 15 ноября 2014 г.
	1. Отчет Исполнителя о проведенных работах по этапу III.

2. Методология ведения Каталога ТРУ.

3. Отчет о подготовке исходных данных для заполнения Каталога ТРУ.

4. Протокол наполнения Каталога ТРУ данными.

5. Программа и методика предварительных испытаний.

6.  Протокол предварительных испытаний.

7. Акт приемки системы в опытную эксплуатацию.

8. Программа и методика проведения опытной эксплуатации.

9. Руководство пользователя информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

10. Руководство пользователя Каталога ТРУ.

11. Руководство оператора Каталога ТРУ.

12. Руководство администратора информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

13. Технологическая инструкция по сборке программного обеспечения из исходных кодов, размещению и настройке информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

14. Дистрибутив программного обеспечения информационной системы разработанной в соответствии с требованиями Технического задания на создание информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

15. Комплект исходных кодов информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

16. Комплект базового программного обеспечения, необходимого для функционирования информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

17. Описание системы.



	Этап IV
	Внедрение информационной системы по ведению Каталога ТРУ 
и наполнение Каталога ТРУ
	1. Установка и настройка разработанного программного обеспечения.

2. Проведение опытной эксплуатации

3. Доработка разработанного программного обеспечения по результатам проведения опытной эксплуатации

4. Проведение приемо-сдаточных испытаний.
	С даты заключения Государственного контракта по 10 декабря 2014 г.
	1. Журнал опытной эксплуатации.

2. Задание на проведение доработки программного обеспечения и документации информационной системы по ведению Каталога ТРУ по результатам опытной эксплуатации.

3. Доработанное Руководство пользователя информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

4. Доработанное Руководство пользователя Каталога ТРУ.

5. Доработанное Руководство оператора Каталога ТРУ.

6. Доработанное Руководство администратора информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

7. Доработанная Технологическая инструкция по сборке программного обеспечения из исходных кодов, размещению и настройке информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

8. Доработанный Дистрибутив программного обеспечения информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

9. Доработанный Комплект исходных кодов информационной системы по ведению Каталога ТРУ.

10. Доработанный Регламент взаимодействия информационной системы по ведению Каталога ТРУ с подсистемами ЕИС, ООС.

11. План размещения информационной системы по ведению Каталога ТРУ на национальной платформе распределенной обработки данных Минкомсвязи России 
12. Акт о завершении опытной эксплуатации.
13. Программа и методика приемо-сдаточных испытаний.

14. Протокол проведения приемо-сдаточных испытаний.

15. Акт о готовности системы ко вводу в промышленную эксплуатацию.

16. Описание доработанной системы.

17. Паспорт системы.

18. Проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающий порядок формирования и ведения в ЕИС Каталога ТРУ, а также правила использования указанного каталога.


PAGE  

