Приложение к постановлению

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _________2012 ____

«Утверждена постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ______ № ___

Дополнительная республиканская адресная программа

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год

Паспорт программы

| Наименование Программы | Дополнительная республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ) |
| Государственный заказчик – координатор Программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| Основной разработчик Программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| Основные цели Программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в регионального программе по переселению граждан, при условии, что орган местного самоуправления обеспечивает выполнение определенных Федеральным законом № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) |
| Основные задачи Программы | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания; снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Срок реализации Программы | 2012 год |
| Исполнитель основных мероприятий Программы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: Фонда – 59,911 млн.рублей; бюджета Республики Татарстан – 35,443 млн.рублей; местного бюджета из дополнительных источников финансирования – 13,991 млн.рублей Общий объем финансирования Программы – 109,345 млн.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (индикаторы оценки результатов) Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | Индикаторы оценки результатов основных мероприятий приведены в приложении № 2 к Программе. Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 3 к Программе. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Кабинет Министров Республики Татарстан. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан организует взаимодействие с исполнителями Программы, координацию и контроль их деятельности при реализации мероприятий Программы |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

- программными методами

Одной из задач государственной жилищной политики в Республике Татарстан, направленной на комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, является реализация права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

В настоящей Программе под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.

Решению проблемы обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, препятствует отсутствие в бюджетах муниципальных образований средств, достаточных для переселения указанных граждан.

Проблема может быть решена при оказании соответствующей финансовой поддержки за счет средств Фонда, бюджетов Республики Татарстан и бюджетов муниципальных образований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках настоящей Программы.

- II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в Программе, при условии, что орган местного самоуправления обеспечивает выполнение определенных Федеральным законом 
№ 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на переселение граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации настоящей Программы, приведен в приложении № 1.

Основными задачами Программы являются:

переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания;

снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Программа будет реализована в 2012 году.

Общая стоимость Программы составляет 109,345 млн.рублей.

Индикаторы оценки результатов основных мероприятий Программы приведены в приложении № 2.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении    № 3.

III. Перечень муниципальных образований, участвующих в Программе

Перечень муниципальных образований Республики Татарстан, участвующих в Программе, сформирован с учетом следующих условий:

а) муниципальным образованием выполнены условия предоставления финансовой поддержки, предусмотренные статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ;

б) наличие на территории муниципального образования многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

в) муниципальным образованием утверждены дополнительные муниципальные адресные программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год;

г) возможности дополнительного финансирования мероприятий Программы муниципальным образованием, в случае невозможности предоставления равнозначного жилья.

В реализации настоящей Программы участвуют Агрызский муниципальный район, Высокогорский муниципальный район и муниципальное образование г.Казани.

- IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств Фонда, бюджета Республики Татарстан, местного бюджета и средств источников дополнительного финансирования. Общие расходы на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 109,345 млн.рублей, в том числе средства:

Фонда – 59,911 млн.рублей;

бюджета Республики Татарстан – 35,443 млн.рублей;

местного бюджета из дополнительных источников финансирования – 
13,991 млн.рублей.

Объем средств финансирования Программы определяется в соответствии с перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенных в настоящую Программу, размером предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, и размером планируемой выкупной цены за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещения, находящихся в собственности граждан (юридических лиц), в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, а также со способами переселения граждан согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

Распределение средств финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год приведено в приложении № 5.

Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой, составляет 27 600 рублей.

Размер планируемой предельной выкупной цены находящихся в собственности граждан (юридических лиц) жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (на единицу общей площади изымаемого жилого помещения), включенного в Программу, составляет 20 700 рублей.

Средства местных бюджетов, полученные за счет средств Фонда, средств бюджета Республики Татарстан на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расходуются исключительно на:

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 час-
ти 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – дома блокированной застройки), и (или) на строительство таких домов;

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
№ 185-ФЗ, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания;

приобретение в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 185-ФЗ, жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

- V. Механизм реализации мероприятия Программы,

- организация управления Программой и контроль ее выполнения

Государственный заказчик представляет заявки в Фонд для обеспечения долевого финансирования программных мероприятий, организует планирование, взаимодействие с исполнителями Программы, координацию и контроль их деятельности при реализации мероприятий Программы.

Исполнитель Программы  несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, их конечные результаты, целевое использование выделяемых финансовых средств и обеспечивает:

разработку и утверждение муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

выполнение условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ;

проведение инвентаризации и последующего мониторинга аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования;

разработку проектной документации на строительство домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в случае строительства многоквартирных домов;

проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на строительство многоквартирных домов (домов блокированной застройки), приобретение жилых помещений, договоров выкупа жилых помещений;

ведение отчетности о расходовании средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, и представление ее государственному заказчику Программы;

предоставление в связи с переселением граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания, жилых помещений по договорам социального найма или договорам мены;

снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

контроль  использования бюджетных средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет государственный заказчик Программы, который в установленные сроки представляет в Фонд отчет о ходе реализации Программы и расходовании финансовых средств Фонда.».

Заместитель Премьер-министра

Республики Татарстан –

Руководитель Аппарата

Кабинета Министров

Республики Татарстан									 Ш.Х.Гафаров