Пресс-релиз

Ввод жилья

По состоянию на 25 января в республике введено  282,7 тыс.кв.м. жилья (12% от годового задания).

На сегодняшний день в органы статистики из Атнинского, Кайбицкого, Новошешминского муниципальных районов не поступило информации о сданном жилье.

Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ совместно с муниципальными образованиями республики подготовлен помесячный план реализации программы жилищного строительства 2013 года.

По состоянию на 25 января по программе социальной ипотеки введено 19 домов общей площадью 91,7 тыс.кв.метров на 1 624 квартиры. Из 114 объектов программы, степень готовности домов следующая: в высокой степени готовности находятся 55 объектов; в средней степени готовности находится 19 объектов; в низкой степени готовности находится 40 объектов.

В республике продолжается строительство 34 домов для 381 ветерана ВОВ. Степень готовности по объектам следующая: в высокой степени готовности находятся 14 объектов; в средней степени готовности находится 9 объектов; в низкой степени готовности находится 11 объектов. На сегодняшний день в 3 муниципальных образованиях 14 ветеранов, получивших субсидии в 2012 году, еще не представили договоры на приобретение жилья.

На сегодняшний день из 109 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии: в высокой степени готовности 62 дома; в средней степени готовности 23 дома; в низкой степени готовности 24 дома.

В части малоэтажного строительства, включая ИЖС, по республике из 8 тыс. 514 объектов: в высокой степени готовности находится 1 тыс. 324 дома; в средней степени готовности находится 2 тыс. 575 домов; в низкой степени готовности находится 4 тыс. 615 домов.

Программа ликвидации аварийного жилья 2013 года

В срок до 1 февраля 2013 года Республика Татарстан должна представить в Государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства годовой отчет о реализации республиканских адресных программ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  выполнения условий предоставления финансовой поддержки, утвержденных 185-ФЗ. Всеми муниципальными образованиями необходимые документы представлены в установленные сроки.

Программа «Сельские клубы» на 2013г.

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан утверждена программа «Сельские клубы» на 2013 год, включающая 46 объектов учреждений культуры.

По состоянию на 26 января 2013 года выполнена привязка 25 проектов фундамента на местности; выдана проектная документация на монтаж фундаментов по 25 объектам.

На сегодняшний день работа организована на 16 объектах, в том числе: ведется работа по устройству фундаментов на 10 объектах (Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Буинский, Кайбицкий, Новошешминский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Тукаевский и Тюлячинский районы); завершены работы по устройству фундаментов на 6 объектах (Арский, Алексеевский, Атнинский, Бугульминский, Мамадышский и Камско-Устьинский районы); приступили к кирпичной кладке стен на 3 объектах (Атнинский, Арский и Мамадышский районы).