Пресс-релиз

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году, утвержден распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2012 № 1943-р.

В перечень вошли 811 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании на общую сумму 4 млрд. 354 млн. рублей (кроме Атнинского, Алькеевского, Кайбицкого и Черемшамского районов).

По программе капитального ремонта 2013 года муниципальным образованиям необходимо было подготовить и представить в ГЖИ дефектные ведомости на все дома, подлежащие капитальному ремонту в 2013 году, а также подготовить проектно-сметную документацию.

На сегодняшний день из 811 домов, включенных в программу,  представлена проектно-сметная документация на 335 домов.

По данным ГЖИ работы начаты на 53 домах в 14 муниципальных образованиях.

После доведения лимитов финансовой поддержки Фондом ЖКХ и утверждения региональной адресной программы по проведению капитального ремонта перечень многоквартирных домов по 2013 году будет откорректирован.

На 1 февраля на счета ГИСУ зачислено 1 млрд. 953 млн. рублей, что составляет 92% от прогноза на 12 месяцев.

«Чистая вода»

Фондом газификации совместно с муниципальными образованиями ведется разработка проектно-сметной документации. Из 120 объектов водоснабжения разработаны ПСД на 75 объектов.

Министерство совместно с Фондом газификации подготовило предварительный перечень 34 объектов водоснабжения в 24 райнах на общую сумму 296,7 млн.рублей, в том числе из бюджета РТ 164,5 млн.рублей и расчетный объем субсидий из федерального бюджета в размере 132,2 млн.рублей.

Реализация программы двухконтурных котлов в 2013 году

Фондом газификации запланирована разработка проектной документации по переводу на поквартирные системы отопления в 4 тыс. 710 квартирах (299 домов).

По состоянию на 1 февраля 2013 года получены технические на проектирование кольцующих, фасадных и квартирных сетей газоснабжения на 1 тыс.626 квартир (35%).

Капитальный ремонт школ на 2013 год

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.11.2012 №2129-р утвержден перечень муниципальных общеобразовательных школ республики на 2013 год, в которых необходимо провести капитальный ремонт. В данное распоряжение вошли 162 муниципальные школы (в том числе 20 школ г.Казани) и 7 специальных (коррекционных школ) на общую сумму 2,5 млрд. рублей. Распределение лимитов финансовых средств осуществлялось пропорционально доли площади школ в муниципальных образованиях, требующих капитального ремонта.

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2012г. №1651-р выделено 25 млн.рублей на проектно-изыскательские работы. 26 декабря 2012 года состоялся конкурс по определению проектной организации. По итогам конкурса заключен государственный контракт с ГУП «Татинвестгражданпроект».

В настоящее время специалистами ТИГП проводится обследование объектов. На основании заключений ТИГП будут составлены дефетные ведомости.

Программа строительства, ремонта учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год

По строительству модульных ФАПов на сегодняшний день подготовлены 68 площадки, смонтировано 25 фундаментов. Идет работа по изготовлению модулей, по состоянию на 2 февраля на заводе готово к монтажу 11 комплектов ФАПов.

Капитальный ремонт

На сегодняшний день к капитальному ремонту ФАПов, амбулаторий и участковых больниц приступили в 5 районах: (Пестречинский, Мамадышский, Алькеевский, Высокогорский и  Мензелинские районы).