КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2010 г. N 529

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРОГО УЧАСТВУЮТ СРЕДСТВА БЮДЖЕТА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В целях повышения эффективности реализации Программы капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры, в осуществлении которой участвуют средства бюджета Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования Программы капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры, в осуществлении которого участвуют средства бюджета Республики Татарстан.

2. Передать в порядке, установленном действующим законодательством, государственному бюджетному учреждению "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан" следующую штатную численность из:

Министерства культуры Республики Татарстан (отдел регулирования государственного заказа и строительства) - одну штатную единицу "ведущий специалист" (госслужащий);

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (отдел инвестиционной политики и целевых программ) - одну штатную единицу "старший специалист 1 категории" (госслужащий);

Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (отдел развития и реализации программ) - одну штатную единицу "специалист 1 категории" (госслужащий);

Министерства образования и науки Республики Татарстан (отдел технического надзора за капитальным строительством и ремонтом объектов образования) - две штатные единицы "главный специалист" (служащие), две штатные единицы "ведущий специалист" (служащие);

Министерства здравоохранения Республики Татарстан (Управление метрологии технического контроля охраны труда при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан) - три штатные единицы "ведущий специалист" (служащие).

3. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан привести свои локальные нормативные акты в соответствие с настоящим Постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан

И.Ш.ХАЛИКОВ

Утвержден

Постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 2 июля 2010 г. N 529

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРОГО

УЧАСТВУЮТ СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

1. Настоящий Порядок принят в целях формирования, утверждения и ведения Программы капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры, осуществляемого за счет средств бюджета Республики Татарстан (далее - Программа), а также контроля за ходом его проведения.

Участники процесса взаимодействия при формировании Программы:

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Министерство финансов Республики Татарстан;

государственное бюджетное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан" (далее - ГБУ "Главинвестстрой РТ");

республиканские органы исполнительной власти, имеющие подведомственную общественную инфраструктуру (далее - исполнительные органы);

республиканские учреждения, подведомственные исполнительным органам (далее - учреждения).

В качестве исходной информации при формировании Программы участниками процесса взаимодействия используется база данных паспортов действующих объектов общественной инфраструктуры (далее - База данных), содержащих в том числе:

результаты технической инвентаризации объектов общественной инфраструктуры;

результаты оценки технического состояния объектов общественной инфраструктуры в случае наступления форс-мажорных обстоятельств;

результаты обследования объектов в целях оценки дефектов и стоимости капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры с уровнем технического износа более 61 процента.

2. Формирование перечня объектов общественной инфраструктуры, требующих ремонта, осуществляется следующим образом:

а) учреждения до 1 июля направляют в исполнительные органы предложения о включении объектов общественной инфраструктуры, требующих ремонта, в Программу на планируемый год с учетом экономической целесообразности проведения капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры, требований ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и проектную документацию, разработанную в соответствии с требованиями строительных норм и правил;

б) исполнительные органы до 1 августа:

формируют сводные перечни предложений о включении в Программу на планируемый год объектов общественной инфраструктуры с предлагаемой приоритетной последовательностью (далее - сводные перечни);

направляют сводные перечни в ГБУ "Главинвестстрой РТ";

в) ГБУ "Главинвестстрой РТ" до 15 сентября с использованием Базы данных оценивает сводные перечни исполнительных органов, формируя результаты обследования объектов общественной инфраструктуры в целях оценки дефектов (по ранее не обследованным объектам), и направляет их в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан с указанием экспертных оценок по объемам финансирования. Количество объектов общественной инфраструктуры из сводных перечней исполнительных органов, обследуемых ежегодно, определяется исходя из объема средств, выделенных в целом на капитальный ремонт в текущем году с увеличивающим коэффициентом 1,3, оценочной стоимости капитального ремонта обследуемых объектов, а также уровня обеспеченности объектами общественной инфраструктуры по видам деятельности.

3. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан до 1 октября оценивает бюджетную потребность в капитальном ремонте:

объектов общественной инфраструктуры, включенных исполнительными органами в сводные перечни;

объектов общественной инфраструктуры, требующих капитального ремонта (с физическим износом более 61 процента) в целом в разрезе видов деятельности, за исключением объектов, вошедших в Программу текущего года.

Расчеты выполняются по следующим формулам:

 Б = SUM C ,

 1 1i

 где:

 Б - бюджетная потребность в капитальном ремонте объектов общественной

 1

инфраструктуры, включенных в сводные перечни и прошедших обследования ГБУ

"Главинвестстрой РТ" в целях оценки дефектов;

 C - оценка стоимости капитального ремонта объектов общественной

 1i

инфраструктуры, включенных в сводные перечни и прошедших обследования ГБУ

"Главинвестстрой РТ" в целях оценки дефектов;

 Б = SUM C + П x C,

 2 2i

 где:

 Б - бюджетная потребность в капитальном ремонте объектов общественной

 2

инфраструктуры, требующих капитального ремонта (с физическим износом более

61 процента) в целом (за исключением объектов, вошедших в Программу

текущего года);

 C - оценка стоимости капитального ремонта объектов общественной

 2i

инфраструктуры, прошедших обследования ГБУ "Главинвестстрой РТ" в целях

оценки дефектов, за исключением объектов, вошедших в Программу текущего

года;

 П - общая площадь объектов общественной инфраструктуры, требующих

капитального ремонта, по которым еще не производилась оценка стоимости

капитального ремонта на базе оценки дефектов (кроме объектов, включенных в

Программу текущего года), кв. метров;

 C - средняя стоимость капитального ремонта 1 кв. метра с использованием

стандарта состава первоочередных обязательных элементов конструкции,

нуждающихся в капитальном ремонте (фундамент, крыша, пожарная сигнализация,

внутренние коммуникации и др.).

4. Предложения о распределении бюджетных средств, выделенных для капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры на планируемый год, между видами деятельности формируются следующим образом:

Министерство финансов Республики Татарстан направляет до 15 октября в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан данные об объеме средств, планируемых к выделению на капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры, на планируемый год;

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан до 1 ноября формирует предложения о распределении бюджетных средств, предполагаемых к выделению на капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры на планируемый год, между видами деятельности.

Распределение производится пропорционально среднему уровню физического износа объектов общественной инфраструктуры по j-му виду деятельности с коэффициентом превышения общей площади объектов общественной инфраструктуры по j-му виду деятельности к минимальной среди видов деятельности, участвующих в распределении бюджетных средств, планируемых к выделению на капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры на планируемый год.

Распределение производится по следующей формуле:

 O = O : SUM (ФИ x П : П ) x ФИ x П : П ,

 j j j мин j j мин

 где О - объем бюджетных средств, планируемых к выделению на

 j

капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры на планируемый год

по j-му виду деятельности;

 O - объем бюджетных средств, планируемых к выделению на капитальный

ремонт объектов общественной инфраструктуры на планируемый год, всего;

 П - суммарная общая площадь объектов общественной инфраструктуры по

 j

j-му виду деятельности;

 П - общая площадь вида деятельности, минимальная среди видов

 мин

деятельности, участвующих в распределении бюджетных средств;

 ФИ - средний уровень физического износа объектов общественной

 j

инфраструктуры по j-му виду деятельности.

5. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан ежегодно, до 15 ноября, с использованием предложений исполнительных органов, результатов оценок ГБУ "Главинвестстрой РТ" и результатов распределения бюджетных средств, выделенных Министерством финансов Республики Татарстан, формирует Программу и вносит ее на утверждение в Кабинет Министров Республики Татарстан.

6. Программа формируется и утверждается на планируемый год с учетом выполнения при необходимости проектных работ до 1 декабря года, предшествующего планируемому году.

7. Утвержденная Программа передается на исполнение ГБУ "Главинвестстрой РТ" - государственному заказчику по капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы, финансируемому за счет средств бюджета Республики Татарстан.

8. ГБУ "Главинвестстрой РТ":

осуществляет контроль за выполнением капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры;

представляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан по установленной форме отчетные данные и информацию о ходе выполнения капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры.

9. Программа может корректироваться в течение календарного года в соответствии с изменением объемов фактически выполненных работ и увеличением лимитов финансирования при дополнительном выделении финансовых средств. Корректировка Программы осуществляется в порядке, аналогичном настоящему Порядку.